הסכם מתכנן - תכנון וליווי אדריכלי לתוכנית בינוי ופיתוח-

גיורא גור

שנערך ונחתם בחיפה ביום __ בחודש דצמבר   שנת 2020

| בין : | שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ ח.פ. 520021171 אשר כתובתה לצרכי הסכם זה הינה: רח' הירדן 1א', קרית שדה התעופה. אפריקה ישראל מגורים בע"מ ח.צ. 520034760 אשר כתובתה לצרכי הסכם זה הינה: יהונתן נתניהו 1ג', אור יהודה. כלל נכסי נדל"ן נשר מרכז (נ.נ.נ.מ) שותפות מוגבלת, מס' שותפות 540283033 אשר כתובתם לצרכי הסכם זה הינה: מרכז עזריאלי, בנין משולש 3, תל-אביב. (להלן ביחד לחוד: "המזמין") מצד אחד; |  |
| --- | --- | --- |
| לבין : | גיורא גור ושות' אדריכלים בע"מ ח.פ. 512206111 מרחוב הגפן 1 ת.ד. 9436 חיפה (להלן: "המתכנן") מצד שני; |  |
| הואיל | והמזמין זכאי להירשם כבעלים של מתחם קרקע המצוי בעיר נשר, במקרקעין הידועים כחלקה 1 בגוש 11170 וחלק מחלקה 1 בגוש 11168 והמהווה את שלב א' על פי תוכנית בניין עיר מס' 355-0359364 (מכ/886) "מתחם כלל" מגורים נשר (להלן, בהתאמה: "התוכנית החדשה" או "המקרקעין"). |  |  |
| הואיל | ובכוונת המזמין להקים על המקרקעין פרויקט הכולל עבודות פיתוח, כ- 1,920 דירות למגורים ושטחים למסחר ותעסוקה בהיקף של כ- 88,000 מ"ר, בהתאם להוראות התוכנית החדשה וכפי שיאושר על ידי המזמין ועל ידי הרשויות המוסמכות (להלן: "הפרויקט"); |  |  |
| והואיל והואיל | והמתכנן הציע למזמין לבצע עבורו את שירותי הייעוץ, כהגדרתם להלן, הנדרשים לצורך הקמת הפרויקט; וידוע למתכנן כי אין בעבודתו בנושא זה ביחד עם משרד אדר' מודי אבירם ומתכננים נוספים כדי לגרוע מאחריותו המלאה בנושא עבודתו; |  |  |
| והואיל | והמזמין מעוניין למסור למתכנן את ביצוע שירותי הייעוץ, כהגדרתם להלן, הכל בהתאם ובכפוף לאמור בהסכם זה; |  |  |
| והואיל | והמתכנן מסכים לקבל על עצמו את ביצוע מלוא שירותי הייעוץ עבור המזמין, הכל בהתאם ובכפוף לקבוע בהסכם זה; |  |  |
| והואיל | והצדדים מעוניינים להסדיר מערכת יחסיהם, חובותיהם וזכויותיהם בקשר עם ביצוע שירותי הייעוץ; |  |  |

לפיכך, הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

# מבוא ונספחים

## המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

## כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו להקל על המעיין בהסכם זה ואין להסתמך עליהן לצורך פרשנותו של הסכם זה או לכל תכלית אחרת.

## למען הסר ספק מובהר בזה, כי הוראות הנספחים אינן באות לגרוע מהוראות הסכם זה ומן ההתחייבויות שקיבל על עצמו המתכנן על פי הסכם זה, אלא להוסיף עליהן בלבד.

# הגדרות

בהסכם זה תהא למונחים הבאים המשמעות הנקובה לצדם, אלא אם כן משתמע אחרת מלשון הכתוב או מהקשרו:

## "האדריכל": אדריכל אשר ימונה על ידי המזמין לצורך מתן  שירותי הייעוץ לפרויקט, לרבות התכנון המפורט.

## "המפקח": מי שיתמנה על ידי המזמין לצורך ביצוע פיקוח על ביצוע הפרויקט או כל חלק ממנו.

## "שירותי הייעוץ": מלוא העבודות והשירותים אשר התחייב המתכנן לבצע על פי הוראות הסכם זה בקשר עם הפרויקט כמפורט בנספח א' המצורף להסכם זה.

## "מסמכי הייעוץ": כל המסמכים השייכים ו/או הקשורים לביצוע שירותי הייעוץ על פי הסכם זה, לרבות תכניות, שרטוטים, מפות, תרשימים, מפרטים, חישובים, הצעות, תקנונים, היתרי בניה וכל אישור אחר מאת כל רשות מוסמכת, בין אם הוכנו על ידי המתכנן או באמצעותו ובין אם לאו, בכל מדיה שהיא.

## "רשות מוסמכת": כל רשות שלטונית או מעין-שלטונית, לרבות ועדות מקומיות, וועדות מחוזיות לתכנון ובניה, הרשויות המקומיות והעירוניות, רשות הכבאות, פיקוד העורף, משטרה, חברת החשמל, בזק וכד'.

## להסכם זה מצורפים במועד חתימתו הנספחים המפורטים להלן:

| נספח א' | - | פירוט שירותי הייעוץ. |
| --- | --- | --- |
| נספח ב' | - | התמורה. |
| נספח ג' | - | לוחות זמנים. |
| נספח ד' | - | ביטוח. |
| נספח ד1' | - | אישור עריכת ביטוחים. |
| נספח ה' | - | אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט. |
| נספח ו' | - | היעדר תביעות. |

# ההתקשרות

## המזמין מוסר בזה למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו את ביצוע מלוא שירותי הייעוץ והכל בהתאם להוראות הסכם זה, לרבות לוחות הזמנים והתמורה כפי שנקבעו בהסכם זה.

# הצהרות המתכנן

המתכנן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

## כי ה"ה אדר' ליאור אחירון ת.ז 040407033, יבצע באופן אישי את שירותי הייעוץ ושאר התחייבויותיו של המתכנן על פי הסכם זה, וכי הינו רשאי ומוסמך על פי כל דין לבצע את כל  שירותי הייעוץ בהתאם לדרישות הדין והוא מסוגל לבצע את כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה.

## ידוע למתכנן שהמזמין הסכים להתקשר עמו בהסכם זה ולמסור לו את ביצוע  שירותי הייעוץ, וזאת, בין היתר, נוכח התחייבותיו הנ"ל . מבלי לגרוע מהוראות סעיף ‏13.1 להלן, במידה שתנאי זה לא יתקיים מכל סיבה שהיא המזמין יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות בהסכם זה ולא יהיה בהפסקה התקשרות הצדדים כאמור להוות הפרת ההסכם מצד המזמין ולמתכנן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בקשר לכך.

## כי הוא בעל הידע, הניסיון, הכישורים והיכולת הדרושים על מנת לבצע את שירותי הייעוץ ברמה מצוינת, בדיוק מרבי, באיכות גבוהה, ובלוחות הזמנים הנדרשים לשם כך, לשביעות רצון המזמין.

## כי אין כל מניעה חוקית ו/או חוזית להתקשרותו בהסכם זה וחתימתו על הסכם זה וביצוע מלוא התחייבויותיו על פיו ו/או ביצוע  שירותי הייעוץ לא יהוו הפרה של הסכם או התחייבות שהמתכנן צד להם או שהוא כפוף להם, וכי המתכנן אינו נזקק לצורך התקשרותו בהסכם זה או ביצוע התחייבויותיו על פיו להסכמה כלשהי של כל גוף שלישי שהוא.

## כי הוא ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו יפעלו במסגרת הסכם זה לפי מיטב הנוהג והנוהל המקצועי בישראל, ובהתאמה ובכפוף להוראות כל דין, תקנה ותקן, בהתאם לכל הנחייה מכל רשות מוסמכת, בהתאם להוראות התוכנית החדשה ו/או כל תכנית סטטוטורית רלוונטית אחרת ובהתאם להנחיות המזמין ו/או המפקח, כפי שיהיו מעת לעת.

## למען הסר ספק מובהר בזה, כי אין בהעמדת נתונים ו/או מסמכים על ידי המזמין כדי להטיל עליו אחריות כלשהי או כדי לשחרר את המתכנן מאחריותו על פי הסכם זה או לגרוע ממנה.

## המתכנן מתחייב לבדוק באופן פוזיטיבי את נכונותם ושלמותם של הנתונים והמסמכים אשר יועברו לידיו על פי הסכם זה וליידע את המזמין גבי כל טעות או חוסר בהם.

## הוא ערך וביצע את כל הבדיקות המקדמיות הנדרשות על מנת לבחון את הפרויקט ואת מצבו התכנוני, הפיזי, התנאים הטופוגרפיים וכן את כל המידע בנוגע לביצוע שירותי הייעוץ הן אצל המזמין והן אצל רשויות התכנון ו/או כל רשות מוסמכות אחרת. ידועות לו הוראות התוכנית החדשה ו/או כל התוכניות התקפות במועד חתימת הסכם זה ו/או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי הפרויקט, וכן הוראות הדין, הנהלים, התקנים והתקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי המתכנן והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם.

## בכל מקרה לא יהא זכאי לגבות תשלום נוסף עבור שירותי הייעוץ מעבר לתמורה הקבועה בהסכם זה וכי התמורה שנקבעה בהסכם זה הינה הוגנת מלאה, סופית ומוחלטת והוא לא יבוא בכל טענה אל המזמין ו/או למי מטעמו.

## כי הוא יערוך ו/או יכניס שינויים, בכל שלב של  שירותי הייעוץ, וזאת כפי שיידרש על ידי המזמין ו/או מי מטעמו, ללא תמורה נוספת, אלא בכפוף להוראות סעיף ‏9 להלן.

## המתכנן מצהיר כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות, לרבות כל תב"ע וכל תכניות המדידה, מפות הגוש, תצ"רים קיימים וכיוצ"ב, ולרבות אלה הנמצאות בשלבי הכנה אצל הרשויות המוסמכות לכך לגבי המקרקעין ולגבי קרקע סמוכה למקרקעין וכן הוראות הדין, הנהלים, התקנים והתקנות החלים בקשר עם בצוע שירותי המתכנן, והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן מצהיר המתכנן כי בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים הקשורים למתן שירותי המתכנן, הן אצל המזמין, והן אצל כל הרשויות הרלבנטיות (לרבות אצל המודד המחוזי ורשויות התכנון), לרבות את התנאים הפיזיים במקרקעין, את טיב הקרקע, את קיום בארות, מבנים, מתקני תשתית, קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו.

## המתכנן מתחייב להפיק את כל התכניות מושא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי המתכנן, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתכנה שתקבע ע"י המזמין ועפ"י הנחיות המזמין.

## המזמין רשאי להזמין אצל יועצים ובעלי מקצוע אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והמתכנן מצהיר כי אין לו ולא תהינה לו תביעות ו/או טענות כלפי המזמין או כלפי היועצים או בעלי המקצוע האחרים בגין הזמנת שירותים כאמור. משמסר המזמין ביצוע שירותים כאמור למתכנן אחר, מתחייב המתכנן לשתף עמו פעולה ככל שיידרש.

## כי יבסס את שירותי הייעוץ על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים כפי שיקבעו מזמן לזמן ע"י המזמין, ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה אלא אם כן קבל הוראה או אשור בכתב מהמזמין.

## המתכנן לא יגיש למתכננים, לקבלנים ולכל גורם הקשור בעבודות התכנון והבניה כל שרות במישרין או בעקיפין בפרויקט, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מחוזה זה.

## המתכנן מקבל על עצמו לבצע כל שירות טכני או משרדי הכרוך בביצוע שירותי הייעוץ ו/או הנובע מהם, ככל שיידרש לכך על ידי המזמין.

## הפרת הוראות סעיף ‏4 לעיל הינה הפרה יסודית של ההסכם.

# שירותי הייעוץ

## המתכנן מתחייב לספק את שירותי הייעוץ על פי הסכם זה וכמפורט בנספח א' המצורף להסכם זה, וזאת במסגרת לוחות הזמנים כמפורט בנספח ג' המצורף להסכם זה.

על אף האמור, מובהר בזה, כי שירותי הייעוץ יכללו גם כל עבודה ו/או שירות אשר אינם נזכרים במפורש בנספח א', אך מהווים, מעצם טיבם וטבעם ו/או על פי הנוהג, חלק בלתי נפרד משירותי הייעוץ, וזאת מבלי שהמתכנן יהא זכאי לתמורה נוספת בגין האמור, אלא אם יהווה הדבר פקודת השינויים בהתאם להוראות הסכם זה.

## שירותי הייעוץ יבוצעו בשקידה, במסירות, בנאמנות, וברמה מקצועית מעולה, בהתאם להוראות כל דין, לרבות התקנים הרלבנטיים (אם וככל שקיימים), כללי המקצוע, דרישות הרשויות המוסמכות (לרבות חברת חשמל, משרד התקשורת, חברת מקורות, מכבי אש, פיקוד העורף וכיו"ב).

## מתחייב לבצע את שירותיו על פי הוראות כל דין, במהירות וביעילות מירביים והוא מתחייב שלא לגרום לעיכובים כלשהם בקידום הפרויקט ולעשות את מירב המאמצים על מנת לעמוד בלוח הזמנים שיקבע לביצוע ע"י המזמין ו/או המפקח.

## מבלי לגרוע מן האמור, מתחייב המתכנן לפעול בהתאם להנחיות אשר יינתנו לו מפעם לפעם על ידי המפקח ו/או המזמין או מי שיוסמך לכך מטעמם. המתכנן לא ייתן הוראות ו/או הנחיות לקבלנים ו/או יועצים אחרים שיינתנו למזמין שירותים בפרויקט, אלא בתיאום מראש עם המפקח והמזמין.

## המתכנן מתחייב שלא להעסיק, במישרין או בעקיפין, לצורך ביצוע השירותים (כולם או מקצתם) כל קבלני משנה ו/או נותני שירותים עצמאיים, אלא אם קיבל לכך את הסכמתו המפורשת של המזמין מראש ובכתב. המזמין יהא רשאי להתנות הסכמתו בעריכת ביטוח הולם מטעמם של המזמין ו/או קבלני המשנה, כפי שיורה יועץ הביטוח מטעם המזמין.

## המזמין רשאי לדרוש מהמתכנן, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להגיע לשטח הפרויקט ו/או אצל המזמין ו/או ברשויות המוסמכות, בכל עת שיידרש לכך, לצורך ביצוע וקידום שירותי הייעוץ.

# התקדמות העבודה, שלבי הייעוץ ואישורם

## המתכנן יתחיל בביצוע שירותי הייעוץ ויתקדם בביצועם בהתאם ללוחות הזמנים המצ"ב כנספח ג' להסכם זה.

## המתכנן מתחייב לעמוד בלוחות הזמנים כאמור באופן מלא ומדויק, ללא כל השגה ו/או ערעור.

## המתכנן מצהיר בזה, כי ידוע לו שלוחות הזמנים כמפורט בנספח ג' המצורף להסכם זה ברורים ונהירים לו, וכי בהתאם להם התחייב ו/או יתחייב המזמין כלפי צדדים שלישיים ובהתאם להם יהא על המתכנן לפעול. לפיכך, מוסכם בזה, כי קיימת חשיבות רבה לעמידת המתכנן בלוחות הזמנים לביצוע שירותי הייעוץ, וכי כל סטייה מהם, אשר תעלה על   14 ימים, תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה. מבלי לגרוע מן האמור, מתחייב המתכנן להתריע בפני המזמין, בכתב ומראש, על כל חשש לסטייה מלוחות הזמנים.

## אישר המזמין ו/או המפקח תכניות או מסמכים אחרים הקשורים בעבודת המתכנן או דרש ממנו להכין תכנית או מסמך כאמור, לא ישחררו האישור או הדרישה כאמור את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה, ולא יהא בהם כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות או המסמכים.

## על אף האמור בכל מקום בהסכם זה ובנספחיו מובהר בזה, כי ככל שבהתאם ללוחות הזמנים יבוצעו שירותי הייעוץ בשלבים, אזי המתכנן לא יהיה רשאי להתחיל בביצוע שלב משלבי הייעוץ ו/או בביצוע חלק משלב משלבי הייעוץ, אלא בכפוף לקבלת אישורו המפורש של המפקח או המזמין, מראש ובכתב. החל המתכנן בביצוע שלב משלבי הייעוץ ו/או בביצוע חלק ממנו ללא קבלת אישור המפקח או המזמין כאמור, לא יהיה המזמין חייב בתשלום התמורה בגין ביצוע השלב האמור למתכנן.

## ידוע למתכנן כי התחייבויות היועצים, הספקים ויתר הגורמים, מותנות בכך שיסופקו להם כל התכניות, ההנחיות, ההוראות, הפרטים והביאורים שידרשו לבצוע עבודותיהם ושרותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן באופן שימנע כל עילה מהיועצים ומהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בבצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיסוכמו עמם.

## עיכוב בבצוע שירותי המתכנן יוכר כמוצדק רק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמפקח יקבע, דהיינו:

### הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו - "אירוע דוחה") שלדעת המפקח לא הייתה למתכנן שליטה עליו.

### מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע המתכנן למפקח על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.

### המפקח אישר כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בבצוע השירות ואת משך הדחייה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מותנה בזה כי אחור בבצוע עבודות התכנון לא יהווה עילה לעיכוב בבצוע שירותי המתכנן אלא באשור המפקח בכתב.

## המתכנן מתחייב להודיע למפקח מיידית, על כל עיכוב אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.

# דיווח

## המתכנן יעביר למזמין ולמפקח דו"ח מפורט בדבר אופן התקדמות ביצוע שירותי הייעוץ, בגמר כל שלב משלבי הייעוץ ו/או בכל מועד אחר בו ידרוש זאת המזמין.

## המתכנן ינהל תיעוד ממוחשב שוטף של כל הפעולות שביצע במסגרת הסכם זה, וכן תיעוד מדויק של כל הנתונים שיאסוף וכל המסמכים שיכין או יקבל לידיו במסגרתו.

## המתכנן יספק למזמין ו/או למפקח כל מידע ו/או הסבר ו/או מסמך הנוגעים לשירותי הייעוץ ואשר יידרשו על ידי המזמין ו/או המפקח.

# תיאום ושיתוף פעולה

## המתכנן ישתף פעולה באופן מלא ויתאם פעולותיו עם יועצים אחרים אשר יתנו למזמין שירותים בפרויקט, לרבות המפקח והאדריכל, לצורך ביצוע מושלם, רצוף ויעיל של שירותי הייעוץ. בכלל זה, יעביר המתכנן מסמכים ונתונים וישתתף בפגישות עבודה וכל פעולה אחרת כפי שידרוש המזמין, לרבות בפני הרשויות המוסמכות.

## המתכנן מתחייב להשתתף, באופן קבוע, בפגישות עבודה ו/או בכל פעולה אחרת כפי שידרוש ממנו המזמין מראש, כאמור בסעיף ‏8.1 לעיל. היה ונמנע מהמתכנן מלהשתתף בפגישות עבודה ו/או בכל פעולה אחרת, יודיע על כך למזמין מראש, וישלח נציג מטעמו במקומו.

## נציג המזמין לצורך תיאום הייעוץ והביצוע בכל שלבי הפרויקט יהא המפקח, אלא אם מסר המזמין למתכנן הודעה אחרת בכתב.

## למען הסר ספק, מובהר, כי המזמין יהא רשאי למנות ולהחליף, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, כל אחד מן היועצים האחרים אשר נותנים למזמין שירותים בפרויקט, מבלי שתהא למתכנן כל טענה או תביעה בקשר לכך.

## במידה ויתעוררו שאלות ו/או צורך בהבהרות ו/או בעיות ו/או תקלות בקשר עם שירותי הייעוץ, מתחייב המתכנן לספק פתרון לשאלות, הבהרות, בעיות, תקלות וזאת תוך  7 ימי עבודה מעת שהודע לו על כך.

# שינויים

## בכל שלב משלבי הייעוץ או הביצוע של הפרויקט, יהא המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות למתכנן לשנות את טיבם ו/או היקפם של שירותי הייעוץ, לרבות שינוי התכניות ומתן אלטרנטיבות או ביטול איזה מבין השירותים או שלבי הייעוץ או ביצוע הפרויקט (להלן: "השינויים") למתכנן מתחייב לבצע את שירותי הייעוץ בהתאם לשינויים כאמור. כמו כן יהא המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות למתכנן על שינוי לוח הזמנים לביצוע שירותי הייעוץ, לרבות האצת או השהיית ביצועם לכל תקופה שהיא, מבלי שתהא למתכנן כל טענה או תביעה בקשר לכך.

## מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏9.1 לעיל, ידוע למתכנן כי המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות למתכנן על ביטול איזה מבין שלבי הביצוע של  שירותי הייעוץ על פי הסכם זה, כולם או חלקן או על ביצוע של שינוי במועד תחילת ביצוע איזה מבין שלבי הייעוץ המפורטים בלוח הזמנים לביצוע שירותי הייעוץ, לרבות השהיית ביצוע שירותי הייעוץ, כולם או חלקם, לכל תקופה שהיא, מבלי שתהא למתכנן כל טענה או דרישה או תביעה כלפי המזמין בקשר עם ביטול או דחייה איזה מבין שלבי הייעוץ כאמור. מוסכם כי במקרה של שינוי במועד תחילת ביצוע איזה מבין שלבי הייעוץ כאמור יתואם בין הצדדים לוחות זמנים חדשים אשר יסוכמו בין הצדדים מראש ובכתב אשר יאושרו על ידי המפקח. בוטל איזה מבין שלבי הייעוץ כאמור, לא יהיה זכאי המתכנן לתמורה או תשלום כלשהו ביחס לשלב שבוטל.

## במקרה בו יידרשו על ידי המזמין שינויים מהותיים בתכניות שהוכנו על ידי המתכנן, לאחר שאלה אושרו סופית על ידי המזמין והרשויות המוסמכות (מקום בו נדרש אישורן של הרשויות), ורק במקרה כאמור, ישלם המזמין למתכנן תוספת שכר בגין השירותים הנוספים שניתנו על ידו בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השנויים, כאמור, כפי שיוסכם מראש ובכתב בין המזמין למתכנן, ובהעדר הסכמה - כפי שייקבע על ידי המפקח, שהחלטתו תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור. ככל שיבוצעו על ידי המתכנן שינויים כלשהם בשירותי הייעוץ, מבלי להודיע מראש ובכתב למזמין כי השינוי כרוך בתשלום נוסף, יהווה הדבר כאישור של המתכנן לכך שביצוע השינוי לא כרוך בתשלום נוסף למתכנן מעבר לתמורה הקבועה בהסכם זה.

מודגש בזה, כי המתכנן יהא חייב בביצוע השינויים כאמור ולא יהא רשאי לעכבם בשל העדר הכרעת המפקח.

## למען הסר ספק, מובהר בזה, כי המתכנן לא יהא זכאי לתוספת שכר בגין שינוי שאינו מהותי ו/או בגין שינויים אשר נדרשו ע"י הרשויות המוסמכות, לרבות התאמה של שירותי הייעוץ להוראות כל דין.

## למען הסר ספק, מובהר בזה, כי בכל מקרה המתכנן לא יהא זכאי לתוספת תשלום בגין שינויים שנדרשו ובוצעו מאחת מהסיבות הבאות :

### מחמת פגם או ליקוי או טעות בתכנון של המתכנן  בביצוע שירותי הייעוץ שנעשו על ידו או מי מטעמו.

### מבוטל.

### השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י המתכנן.

### השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות לפני אישור תכנית הבינוי.

## סירב המתכנן לבצע את השינויים, מכל סיבה שהיא, יהא המזמין רשאי, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או טענה העומדת לו כלפי המתכנן, לבצעם באמצעות כל גורם אחר אשר ייראה בעיניו, הכל ללא צורך בקבלת הסכמת המתכנן, תוך זכותו לעשות שימוש ללא תמורה בכל המסמכים ו/או התכניות ו/או הנתונים אשר הוכנו ו/או נאספו על ידי המתכנן, וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיף ‏15 להלן.

# מבלי לגרוע מהוראות סעיף ‏9.2 לעיל, היה והשינויים יביאו לצמצום מהותי בהיקף העבודה ביחס לשלב ייעוץ שאושר לביצוע על ידי המפקח, יופחת מן התמורה למתכנן סכום עליו יסכימו הצדדים בכתב.

# התמורה

## בתמורה לביצוען המלא והמושלם של כל התחייבויות המתכנן על פי הסכם זה, לרבות מלוא זכויות הקניין הרוחני הקשורות בהן, ישלם המזמין למתכנן שכר בשיעורים ובתנאים כמפורט בנספח ב' להסכם זה.

## שכר המתכנן המפורט בנספח ב' להסכם זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן. בסיס לחודש יולי שנת 2019 שהוא 100.80 נקודות. חישוב ההתייקרות יהיה עפ"י המדד הידוע בתאריך אישור כל חשבון.

## לכל הסכומים דלעיל יתווסף מע"מ כדין, שישולם במועד החוקי לתשלום המע"מ, כנגד קבלת חשבונית מס כדין.

## המתכנן מתחייב להמציא למזמין, בכל עת שיידרש לכך וכתנאי מוקדם לקבלת תשלומים על חשבון התמורה כאמור מאת המזמין, אישור בדבר ניכוי מס במקור ואישור ניהול חשבונות ופנקסי חשבונות, תקפים וערוכים כדין.

## התשלומים יבוצעו כנגד הגשת חשבון, אשר ייפרע על ידי המזמין (בכפוף לבדיקתו ואישורו בידי המפקח) בתוך 60 ימים מסופו של החודש במהלכו התקבל החשבון אצל המזמין ("שוטף+ שישים ימים").

## תנאי מוקדם לביצוע איזה מבין התשלומים שהמתכנן זכאי לקבל בהתאם להוראות הסכם זה הינו קיום כל התחייבויות המתכנן על פי הסכם זה, לרבות השלמת כל שירותי המתכנן ומסירת כל המסמכים שעל המתכנן למסור למזמין עד אותו מועד בו אושרה על ידי המפקח דרישת התשלום לרבות הצהרת המתכנן לפיה בדק המתכנן את העבודות שבוצעו על ידו ומצא אותן תואמות לדרישות המזמין, לתכניות ולתקנים המחייבים וזאת בנוסח המצורף כנספח ה' להסכם זה וכתב היעדר תביעות ביחס לשלב העבודות שבוצע או ביחס לגמר ביצוע כל העבודות בנוסח המצורף כנספח ו' להסכם זה. במקרה שהתשלום מבוצע עבור שלב מבין שירותי המתכנן, תשולם התמורה בגין אותו שלב תבוצע רק לאחר שנמסרו לידי מזמין של אישור השלמת השלב וכתב היעדר התביעות בנוסח המצ"ב כנספח ה' ונספח ו' להסכם זה ביחס לאותו השלב.

## יובהר כי ככל שתשלום כלשהו הקבוע בנספח ב' להסכם זה נקוב באחוז מסך התמורה לה זכאי המתכנן עבור ביצוע שירותי המתכנן על פי הסכם זה, אין הדבר מהווה אישור לכך שחלוקת התמורה הקבועה בנספח ב' מהווה את ערכו הכספי של אותו השלב, לרבות ככל שהמתכנן יידרש לחזור ולבצע עבודות חוזרות בגין אותו שלב ו/או ככל שהמזמין יחליט לבטל את ביצועו של אותו שלב, שאז תקבע התמורה עבור אותו השלב בהתאם לסיכום בין הצדדים ובהיעדר הסכמה בהתאם החלטת המפקח.

## למען הסר ספק, ובכפוף לאמור בסעיף ‏8.5 לעיל ו- ‏13.1 להלן, מוצהר ומוסכם בזה, כי התמורה הנזכרת בסעיף זה לעיל (נספח ב') הינה סופית ומוחלטת וכי המתכנן לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת, לרבות:  החזר הוצאות, משכורות, מסים וכד', אלא בכפוף להוראות סעיף ‏9 לעיל, לרבות אם שירותי המתכנן יתמשכו לאחר השלמת הפרויקט וסיום עבודות הבניה ומסירתן.

## כמו כן, מובהר כי המתכנן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת במקרה בו יחולו שינויים בלוחות הזמנים לביצוע הפרויקט, לרבות הימשכות שירותי הייעוץ בשל הימשכות הליכי התכנון והרישוי ו/או עבודות הבניה של הפרויקט מעל למצופה ו/או מעבר לזמן שנקבע בחוזים עם המתכננים והקבלנים.

## מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 10 זה, מוסכם בזה כי המתכנן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים או מכל קבלן בפרויקט, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין יהיה רכוש המזמין. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזה כי הפרת סעיף זה על ידי המתכנן תהווה הפרה יסודית של החוזה.

# צוות העבודה של המתכנן

## צוות העבודה של המתכנן יכלול בכל עת אנשים בהרכב ובמספר כנדרש לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה במלואן ובמועדן, וזאת מבלי לגרוע מן האמור בסעיף ‏4.1 לעיל.

## המזמין יהא רשאי להורות למתכנן להחליף כל אחד מאנשי צוות עבודתו על פי שיקול דעתו הבלעדי ובכל עת, מבלי שהמזמין יישא בכל אחריות כלפי המתכנן או כלפי אנשי הצוות בגין זאת.

## מוסכם ומודגש בזה, כי שירותי המתכנן על פי הסכם זה יינתנו על ידי המתכנן כקבלן עצמאי, וכי לא יחולו בין המזמין לבין המתכנן או מי מבין עובדיו או המועסקים מטעמו, יחסי עובד ומעביד.

## בכלל זה מוסכם ומובהר בין הצדדים כי המתכנן ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה עפ"י הדין ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד. המתכנן לבדו יישא בכל התחייבות ו/או חובה כלפי עובדיו ו/או בגין העסקתם, על פי כל דין ו/או הסכם. כל התשלומים לעובדי המתכנן, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או תשלום סוציאלי ו/או ניכוי אחר, וכן כל יתר ההוצאות והסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע התחייבויות המתכנן על פי הסכם זה על ידי עובדיו, יחולו על המתכנן וישולמו על ידו, והמזמין לא יהא אחראי לכך בכל צורה ואופן.

## למען הסר ספק מובהר בזה, כי בין המזמין לבין המתכנן לא יתקיימו יחסי שליחות, וכי למתכנן לא תהא סמכות לחייב את המזמין כלפי צדדים שלישיים בכל התחייבות שהיא ו/או ליתן כל הצהרה ו/או מצג בשמו, אלא על פי הרשאה מיוחדת, בכתב ומראש, מאת המזמין.

## היה וייקבע על ידי פורום מוסמך, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין מי מבין עובדי המתכנן או המועסקים מטעמו או נתקיימו יחסי שליחות בין המזמין לבין המתכנן, מתחייב המתכנן לפצות ולשפות את המזמין בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר ייגרמו לו כתוצאה מכך לרבות ככל שתועלה כלפי המזמין ו/או כלפי מוסדות שלטוניים כלשהם כגון המוסד לביטוח לאומי, ע"י המתכנן, ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. וזאת מיד עם קבלת דרישת המזמין לכך. סכום השיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות הסכם זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למזמין על פי הסכם זה.

## המתכנן מתחייב לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לבצוע שירותי המתכנן. האחזקה והשמירה על ציוד זה תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות בגין אובדן או נזק כלשהו לציוד או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

# אחריות

## המתכנן יהא אחראי עפ"י דין לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר ייגרמו למזמין ו/או למפקח ו/או לכל צד ג' וכל הבאים מטעמם או מכוחם בקשר עם ו/או עקב ביצוע שירותי הייעוץ, לרבות (אך לא רק) עקב הפרת התחייבויותיו של המתכנן כלפי המזמין ו/או עקב מעשה או מחדל במתן שירותי הייעוץ ו/או כתוצאה משירותי הייעוץ או בקשר אליהם או כתוצאה מאי ביצועם בהתאם לחוזה זה, בין אם השירותים כאמור נעשו על ידי המתכנן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו.

## המתכנן מתחייב בזה לשפות ולפצות את המזמין, מיד עם קבלת דרישת המזמין לכך, בגין כל דרישה ו/או חיוב ו/או תביעה, אשר תוגש כנגד המזמין על ידי צד ג' כלשהו, עקב כל מעשה ו/או מחדל שהמתכנן יהא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או כל דין, בצירוף כל הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו למזמין כתוצאה ו/או עקב כך, לרבות הוצאות משפטיות.

## היה והמתכנן לא ישפה ו/או יפצה את המזמין כאמור, יהא האחרון רשאי לנכות ו/או לקזז כל סכום שיגיע לו מאת המתכנן כנגד כל סכום אשר יגיע למתכנן מאת המזמין על פי הסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המזמין לכל זכות ו/או סעד אחר ו/או נוסף.

## אשור ע"י המזמין של תכניות, או כל גורמים אחרים הקשורים בשרותי ביועץ  ו/או מתן הוראות למתכנן אינו משחרר את המתכנן מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי בקשר להוראות, לתכניות, או לגורמים האמורים וכל הקשור בהם והנובע מהם.

## כל הפעולות, המעשים והמחדלים שיעשו או יחדלו על ידי המתכנן ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או הפועלים מטעמו ו/או עבורו תוך כדי בצוע שירותי המתכנן, לרבות כל הפעולות הכרוכות בכך, יעשו או יחדלו על ידו כקבלן עצמאי העובד על סיכונו ועל אחריותו.

## שום הוראה מהוראות הסכם זה לא תתפרש כמטילה על המזמין ו/או הבאים מכוחו חבות ו/או אחריות בפיצויים או אחרת, בעד כל אובדן, נזק או הפסד העלול להיגרם לגופו או לרכושו של המתכנן, עובדיו או כל הפועלים מטעמו, מחמת פעולה, רשלנות מחדל, מקרה אסון או כל סיבה אחרת הקשורה או הנובעת מביצוע הסכם זה, והמתכנן לבדו יישא במלוא האחריות לתוצאות כל מקרה כאמור.

# ביטוח

## מבלי לגרוע מאחריות המתכנן עפ"י חוזה זה ועפ"י דין, מתחייב המתכנן לערוך ולקיים על חשבונו, באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, את הביטוחים המפורטים בנספח ביטוח המתכנן המצורף לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן "נספח ד'" (להלן: "נספח ביטוח המתכנן") על כל תנאיו, למשך כל תקופת שירותי המתכנן וכן מתחייב להמציא אישור קיום ביטוחים וזאת בהתאם למפורט בנספח ד'1 המצורף להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: " אישור קיום ביטוחים"), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין.

## היה ולדעת המתכנן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי המתכנן, מתחייב המתכנן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור.

## ללא כל דרישה מצד המזמין, מתחייב המתכנן להמציא, במועד החתימה על הסכם זה או טרם תחילת מתן השירותים נשוא ההסכם (המוקדם מביניהם), את אישור קיום הביטוחים כשהוא חתום בידי מבטחו. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור קיום הביטוחים לבין האמור בחוזה זה, ולדרישת המזמין, מתחייב המתכנן לגרום לשינוי הביטוחים על מנת להתאימו להוראות חוזה זה וזאת מבלי לגרוע מהנחיות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או בבדיקתו ו/או באי בדיקתו כדי להוות אישור בדבר התאמתו לנדרש ו/או בכדי לגרוע מאחריות המתכנן על פי חוזה זה ו/או על פי דין ו/או בכדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או הבאים מטעמו.

## בכל הנוגע לביטוח האחריות המקצועית בנוסח הקיים בסעיף ד' לנספח ביטוח המתכנן לו מתחייב המתכנן– מובהר כי ביטוח זה יוחזק בתוקף והמתכנן מתחייב להציג אישור קיום ביטוחים בגינו – במשך תקופת עבודתו בפרויקט  .

## בכל פעם שמבטח המתכנן יודיע למזמין, כי מי מביטוחי המתכנן עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא באישור קיום הביטוחים, מתחייב המתכנן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור קיום ביטוחים חדש, סמוך למועד הביטול או השינוי לרעה כאמור.

## המתכנן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח, לשלם את דמי הביטוח במועדם ולעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך. המתכנן יישא בהשתתפויות העצמיות על פי הפוליסות שברשותו.

## המתכנן מתחייב לחזור ולהפקיד בידי המזמין את אישור קיום ביטוחים בגין עריכת ביטוחי המתכנן לתקופה נוספת מדי תקופת ביטוח לפני פקיעת ביטוחי המתכנן או איזה מהם, וזאת כל עוד מוטלת עליו חובה לערוך ביטוחים כאמור בסעיף ‏13 לעיל.

## למען הסר ספק, מובהר בזאת כי דרישות הביטוח, לרבות, גבולות האחריות המתחייבים מן האמור בנספח ביטוח המתכנן ו/או באישור קיום ביטוחים הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המתכנן. המתכנן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו, בכל הקשור לדרישות הביטוח, לרבות, גבולות האחריות כאמור.

## מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו מתן השירותים על פי הסכם זה ייעשה על ידי קבלן משנה מטעם המתכנן, מתחייב המתכנן לדאוג כי בידי קבלן המשנה פוליסות ביטוח בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים לעיל.

## סעיפים ‏13.1- ‏13.9 לעיל הינם מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו ע"י המתכנן תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

# סיום ההסכם או ביטולו

## מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים למזמין על פי הסכם זה ו/או על פי דין, המזמין יהא רשאי להביא הסכם זה לידי סיום בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיצטרך לנמק החלטתו זו, בהודעה מוקדמת בכתב 30 ימים מראש, מבלי שהדבר ייחשב להפרת הסכם זה על ידו ומבלי שיחייבו בתשלום פיצוי כלשהו למתכנן.

## הופסקה עבודת המתכנן על ידי המזמין, מכל סיבה שהיא, למעט בגין ביטול ההסכם עקב הפרתו של הסכם זה על ידי המתכנן, ישלם המזמין למתכנן את השכר המגיע לו על עבודתו בפועל עד אותו שלב, על פי השלבים (או חלק יחסי מהם) עד למועד ההפסקה, כמפורט בנספח ב' להסכם זה, ובכפוף לאמור בסעיף ‏6.5 לעיל, וזאת לסילוק סופי, מלא ומוחלט של מלוא תביעותיו ו/או דרישותיו של המתכנן. במקרה של מחלוקת בנוגע לסכום אשר יגיע למתכנן בנסיבות כאמור - יכריע בה המפקח והכרעתו תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור, אלא בהליך בפני בית המשפט. התשלום יבוצע בכפוף לקיום האמור בסעיפים ‏15.3 - ‏15.4 להלן.

## בקרות אחד מן המקרים המפורטים להלן, יהא המזמין רשאי להביא הסכם זה לידי סיום מיידי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי. במקרה כאמור לא יהא המתכנן זכאי לכל תשלום נוסף מאת המזמין, מעבר לתשלומים שקיבל עד אותו מועד, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיו של המזמין על פי כל דין ו/או הסכם.

### המתכנן הפר איזו מבין התחייבויותיו על-פי הסכם זה באופן המהווה הפרה יסודית  ובלבד שלא תיקן את ההפרה בתוך פרק זמן של 7 ימים מקבלת התראה מכתב מהמזמין.

### המתכנן הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה באופן שאינו מהווה הפרה יסודית, ובלבד שלא תיקן את ההפרה בתוך פרק זמן של 30 ימים ו/או בתוך פרק זמן אחר שנקבע בהתראה בכתב שקיבל מאת המזמין.

### על פי מהלך הדברים סבור המזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי שירותי הייעוץ מתבצעים באופן שאינו מבטיח עמידה ברמה המקצועית הנדרשת או בלוחות הזמנים, ובלבד שהמתכנן לא נקט בתוך פרק הזמן שנקבע בהתראה בכתב שקיבל מאת המזמין בצעדים הדרושים לתיקון הליקוי, לפי הנחיות המפקח.

### הוצא נגד המתכנן צו פירוק או כינוס נכסים או שקיבל החלטה על פירוק מרצון או הוצא נגדו צו כינוס נכסים או הוכרז פושט רגל או שמונה לו כונס נכסים או מפרק או נאמן או שהגיע להסדר נושים עם נושיו או שהציע להם להגיע להסדר נושים או שניתן בעניינו צו הקפאת הליכים או ננקטו כנגדו הליכים אחרים כלשהם הנוגעים לחדלות פירעון, בין באופן זמני ובין באופן קבוע, ובלבד שכל צו או החלטה או הצעה או מינוי הליך כאמור לא בוטל בתוך 21 ימים ממועד נתינתם.

### המתכנן לא יוכל להמשיך במילוי תפקידו מסיבות כוח עליון, פטירה חו"ח או אובדן כושר עבודה חו"ח.

### המתכנן הפסיק לקיים שגרת עבודה סדירה ורצופה וסגר את עסקיו לתקופה העולה על 10 ימים.

### פקע הביטוח של המתכנן הנדרש על פי הוראות הסכם זה או שהביטוח אינו עונה על דרישות הסכם זה ולא חודש לאחר שניתנה למתכנן הודעה 7 ימים למפרע

## בכל מקרה של סיום ההסכם או ביטולו כאמור בסעיף זה לעיל, יהא המזמין רשאי למסור את ביצוע שירותי הייעוץ לכל יועץ אחר כראות עיניו, מבלי שלמתכנן תהא כל תביעה ו/או דרישה בקשר לכך ומבלי שתהא לו זכות להתנגד להעסקתו של המתכנן האחר.

## המתכנן ישתף פעולה באופן מלא עם המזמין או מי מטעמו, לרבות ביצוע חפיפה הולמת וראויה עם המתכנן החדש, העברת כל מסמכי הייעוץ, החישובים והעבודות שנעשו על ידו במסגרת הסכם זה, כאמור בהוראות סעיף ‏15 להלן. חפיפה כאמור לא תזכה את המתכנן בשכר נוסף, והיא תתבצע בתוך 14 יום ממועד הודעת המזמין על הפסקת עבודת המתכנן.

## מבלי לגרוע מן האמור, בכל מקרה לא יהא המתכנן רשאי לעתור לקבלת צו מניעה אשר מטרתו או תוצאתו עיכוב בינוי הפרויקט, לרבות צו מניעה לשימוש במסמכים אשר הוכנו על ידו במסגרת הסכם זה, ויוכל לתבוע את המזמין או צדדים שלישיים כלשהם המעורבים בפרויקט לסעד כספי בלבד, אם וככל שיהא זכאי לכך בהתאם להוראות הסכם זה.

# תכניות, מסמכים וזכויות קניין רוחני

## כל רעיון, תכנית, מסמך (לרבות כל מסמכי הייעוץ), המצאה או יצירה שיהגה המתכנן, וכל מידע ו/או מסמך שיהיה שותף להשגתו או ליצירתו, בקשר עם ביצוע הסכם או ביצוע שירותי הייעוץ, יהיו מלכתחילה קניינו הבלעדי של המזמין, ולמתכנן לא תהיה כל תביעה או טענה בקשר אליהם או בגינם. למען הסר ספק מובהר בזה, כי המזמין יהא רשאי להשתמש בכל מידע או מסמך כאמור, לרבות שינויים, ולהעבירו לצדדים שלישיים, בכל עת ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי שהמתכנן יהיה רשאי להתנגד לכך ומבלי שיהא זכאי לתמורה כלשהי בקשר לכך. עוד למען הסר ספק מובהר, כי המתכנן לא יהא רשאי לעשות שימוש כלשהו בכל מידע או מסמך כאמור, אף לא במקרה בו הופסקה ההתקשרות בין הצדדים.

## המתכנן לא יעתיק את מסמכי הייעוץ, כולם או חלקם, ו/או תכניות או מסמכים אחרים כלשהם הקשורים לפרויקט ולשירותי הייעוץ ולא יעבירם לכל גורם שהוא, אלא בכפוף לקבלת אישור המזמין בכתב ומראש.

## מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוסכם, כי היה ויובא הסכם זה לידי גמר, בנסיבות כלשהן ומכל סיבה שהיא, יהא המתכנן חייב למסור למזמין את כל העותקים וההעתקים של כל מסמכי הייעוץ או המסמכים האחרים אשר יהיו ברשותו או בשליטתו, בכל מדיה שהיא, בצירוף הצהרה בכתב, כי לא השאיר ברשותו או ברשות כל גורם אחר כל מסמך כאמור, למעט אוריגינל שהינו חייב להחזיקו לפי דין, אם וככל שיהא חייב.

## מבלי לגרוע מן האמור, עם סיום ההסכם או על פי דרישת המזמין בכל עת, יעמיד המתכנן לרשותו את כל מסמכי היעוץ וכל מסמך אחר אשר הוכן על ידו או הגיעו לידיו במסגרת ביצוע הסכם זה, על כל העתקיהם, בכל מדיה שהיא לרבות במדיה מגנטית, כפי שיורה לו המזמין.

## למשך תקופה של 7 שנים ממועד סיום מתן שירותי הייעוץ על פי הסכם זה, יהא על המתכנן לשמור כל חומר בכתב לרבות כל תוכנית, מפרט, אישור, היתר, תרשים וכל מסמך אחר שנערך בקשר עם השירותים ו/או המתייחס לפרויקט. שמירת המסמכים כאמור, תיעשה על ידי ועל חשבון המתכנן באמצעים מתאימים והולמים על מנת להבטיח תקינות ושמישות המסמכים וכן לשם הבטחת סודיות תוכנם. המתכנן ימציא למזמין כל מסמך כאמור, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין.

# סודיות

## המתכנן מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת ולא להעביר ו/או להודיע ו/או למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם ו/או גוף אחר, כל ידיעה שתגיע אליו בקשר לפרויקט ו/או למסמכים ו/או כל נתון או חומר הקשור בשירותי הייעוץ, בין בתקופת ההסכם ובין בכל זמן אחר לאחר מכן (ללא הגבלה בזמן) גם אם יתבטל ההסכם מכל סיבה שהיא.

## חובת הסודיות האמורה אינה חלה על הצורך להעביר מידע לרשויות התכנון או לאנשים הקשורים בביצוע שירותי התכנון ובלבד שהתקבלה על כך הסכמת המזמין בכתב ומראש.

## המתכנן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הסבירים על מנת להבטיח כי הוראות סעיף זה יישמרו ויקוימו גם על ידי עובדיו ו/או מי מטעמו.

# היעדר ניגוד עניינים

בביצוע שירותי היעוץ יפעל המתכנן ו/או מי מטעמו בנאמנות עבור המזמין ולטובת האינטרסים שלו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב המתכנן כי לא יקבל ולא תצמח לו ו/או למי מטעמו, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה שהיא, בין בכסף ובין בשווה כסף, מביצוע שירותי היעוץ, מעבר לתמורה כפי שהיא באה לידי ביטוי בהסכם זה, וכי הוא לא יעמיד עצמו במצב בו יימצא או יהא עלול להימצא בניגוד עניינים עם המזמין.

# העברת זכויות

## אין המתכנן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או להסב לאחר כל זכות או חובה לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

## אין המתכנן רשאי למסור לאחר את בצוע שירותי המתכנן, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

## ניתנה הסכמת המתכנן לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי אין בכך כדי לפטור את המתכנן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ומזכויות המזמין על פיו, והמתכנן ישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/וגם 13.2 לעיל, באי כחם ועובדיהם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי המתכנן.

## המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן.

# שונות

## לא השתמש המזמין בזכויות או בסמכויות המוקנות לו לפי הסכם זה, במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות או סמכויות במקרה אחר או בכלל ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי הסכם זה.

## סטייה של המזמין, ביודעין או שלא ביודעין, מתנאי הסכם זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

## כל ויתור ו/או ארכה ו/או שתיקה, מצדו של המזמין או מי מטעמו, לתנאי הסכם זה או להוראותיו, לא יפגעו בזכויותיו ולא ישמשו למתכנן הצדקה ו/או הגנה בנוגע להפרה או אי קיום של ההסכם ולא יחשבו כוויתור, מצד המזמין או מי מטעמו, על זכות מזכויותיו.

## כל הצהרה, מצג או הבטחה בעל פה שנעשתה בעבר או שתעשה בעתיד על ידי כל אדם, לרבות עובדי המזמין או שליחיו, בכל דבר הנוגע להסכם זה, לא יחייב את המזמין. מוסכם בזה בין הצדדים, כי הסכם זה ממצה ומגבש כל הסכמה בין הצדדים.

## המתכנן מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל זכות קיזוז או עכבון כלפי המזמין, על פי כל דין ו/או הסכם. מבלי לגרוע מן האמור, מוסכם בזה, כי המתכנן לא יהא רשאי לעכב תחת ידיו תכניות ו/או מסמכים אשר הוכנו על פי הסכם זה.

## המתכנן מאשר כי ידוע לו שהמזמין יתקשר עם בנק או מוסד פיננסי אחר בהסכם למימון הקמת הפרויקט וכי הוא מתחייב להמציא לבנק אישור בכתב לפיו המתכנן מוותר באופן בלתי חוזר על זכויות הקיזוז ו/או העיכבון שיכולות לעמוד לזכותו ביחס לפרויקט ו/או לשירותי התכנון ו/או ביחס למסמכים ו/או בכל זכות אחרת בקשר לפרויקט לטובת הבנק והוא מתחייב לשתף פעולה עם הבנק בכל מקרה של מימוש זכויות המזמין במקרקעין על ידי הבנק.

## כמו כן לא יהיה כל תוקף לכל שינוי, ארכה, ויתור, הקלה, תוספת וכד' בתנאי מתנאי הסכם זה, אלא אם ייעשו בכתב, חתום, על ידי שני הצדדים.

## המתכנן מתחייב כי בכל הקשור והנובע מהסכם זה, ייתן המתכנן כל סיוע בקשר להליכים משפטיים מכל סוג שהמזמין יהא צד להם או שיהיה מעוניין בהם, ללא תשלום תמורה נוספת מעבר לקבוע בהסכם זה.

## כל התרופות והסעדים המוקנים למזמין עפ"י ההסכם הם מצטברים זה לזה ואינם גורעים מכל זכות, עילה, תרופה או סעד אחרים המגיעים למזמין עפ"י כל דין לרבות עפ"י חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"ט- 1970, בגין הפרת התחייבויות המתכנן עפ"י ההסכם ו/או בגין הנזקים שיגרמו למזמין כתוצאה מכל הפרה כאמור ו/או מעשה ו/או מחדל של המתכנן ו/או מי מטעמו.

## מוסכם במפורש כי ביצוע כל אחת מהתחייבויות המזמין על פי הסכם זה מותנה בכך שהמתכנן קיים תחילה את מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה שעליו לקיים עד לאותו מועד.

## בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים, לא יהיה המתכנן רשאי לנקוט בצעד כלשהו אשר יהיה בו, במישרין או בעקיפין, לגרום להפרעה או סיכול או עיכוב בשירותי התכנון (לרבות צווי מניעה) והמתכנן מוותר בזאת, מראש, במפורש ובאופן בלתי חוזר, על זכותו זו. כמו כן במקרים כנ"ל המתכנן לא יאט את קצב ביצוע שירותי התכנון ולא יפגע בכל צורה אחרת בביצועה.

## הצדדים מסכימים כי כל סכסוך ביניהם בקשר להסכם זה וכל הנובע ממנו, יתברר לפי הדין של מדינת ישראל בבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב וכי מקום השיפוט שהוסכם עליו כאמור, יהיה מקום שיפוט ייחודי.

## כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן כמופיע במבוא להסכם זה, וכל הודעה שתישלח על ידי צד למשנהו תחשב שהגיעה ליעדה תוך 72 שעות מעת שנמסרה למשלוח בדואר רשום, או מיד – אם נמסרה ביד ואם שודרה בפקס או בדוא"ל- המועד הנקוב באישור משלוח הפקס או הדואר האלקטרוני.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

| המזמין |  | המתכנן |
| --- | --- | --- |

נספח א' - פירוט שירותי הייעוץ

הנדון:  פיתוח מתחם תוכנית מספר 355-0359364 'כלל' – מגורים בנשר

מפרט טכני בתחום אדריכלות; תכנון וליווי אדריכלי לתוכנית בינוי ופיתוח [גיורא גור]

- הגדרות

  - המזמין / המזמינות – כהגדרת המזמין בהסכם.

  - התוכנית -  כהגדרת התוכנית החדשה בהסכם, לרבות שינויים לתוכנית.

  - מקטעי התוכנית –

- מקטע א', ב' - 'רכס הכרמל', מדרום לציר בר-יהודה

- מקטע א'+ב' - שטחים בתחום מקטע ג' בצידו המערבי

(להלן גם: "המתחם" או "המתחם לביצוע" או "הפרויקט")

- מקטע ג' - 'מפעל נשר', בין כביש מספר 75 לציר בר-יהודה, למעט השטחים הכלולים במסגרת מקטע א'+ב'

- מקטע ד' - מצפון לכביש מספר 75.

והכל לפי תשריט מצ"ב בנספח א'1 .

  - תוכניות בינוי ופיתוח – תוכניות אשר הכנתן ואישורן נדרשים תחילה, בהתאם להוראות התוכנית, כבסיס לתכנון ולהליכי הרישוי  של מקטעי התוכנית:

- תוכנית פיתוח כללית לפי סעיף 6.2 ס"ק 1.1 להוראות התוכנית

- תוכנית בינוי עיצוב ופיתוח לפי סעיף 6.2 ס"ק 2.2 וכן לפי סעיף 6.6 להוראות התוכנית

וכן כל תוכנית אדריכלית כוללת למתחם כאמור, המהווה תנאי להוצאת היתרי בנייה במסגרת התוכנית.

  - מנהל הפרויקט – עמי יפה ו/או מי שייקבע ע"י המזמינות לתפקיד זה.

  - הרשויות המוסמכות - לרבות עיריית נשר, רשויות מקומיות גובלות או סמוכות, הוועדה המקומית, הוועדה המחוזית, המרכז למיפוי ישראל, המודד המחוזי, רשות מקרקעי ישראל, חברת נתיבי ישראל, רכבת ישראל, לשכת רישום המקרקעין, קק"ל, משרד החקלאות/פקיד היערות, רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות, רשויות ניקוז אזוריות ואח'.

כמו כן חברת החשמל לישראל, חברת בזק וחברות תקשורת וכבלים אחרות, המטרונית, חברת יפה נוף ואח'.

- שירותי התכנון בתחום אדריכלות ותכנון ערים מתייחסים להכנת תוכניות בינוי ופיתוח ותכנון מפורט, ביחד עם משרד אדר' מודי אבירם ומתכננים נוספים בהתאם להנחיות התוכנית והרשויות המוסמכות ועד לאישורן הסופי ע"י הרשויות, כך שתתאפשר הוצאת היתרי בנייה במסגרת התוכנית.

התוכניות יוכנו בקנ"מ 1:250 ותותאם ותוגש בהתאם לקנ"מ הנדרש בתוכנית ולהוראות הרשויות המוסמכות.

עבודת המתכנן הסכם זה תכלול את התכנון בתחום ובגבולות המגרשים לבנייה, במתואם ובמשולב עם התכנון של משרד אדר' מודי אבירם לשטחים הציבוריים ולעבודת המתכננים האחרים לתכנון, לרבות אדריכל הנוף.

- שירותי התכנון יינתנו באופן אישי ע"י אדר' ליאור אחירון ו/או עמיקם ודעי.

- באחריות המתכנן לבצע את כל הבדיקות המוקדמות והשוטפות הנדרשות עם המזמין, עם המתכננים/היועצים, עם הרשויות ו/או עם כל גורם אחר, לשם ביצוע עבודתו באופן יסודי ומושלם, בהתאם לדרישות המעודכנות, לרבות בדיקות באתר וסביבתו ובדיקת כל התנאים אשר עלולים להשפיע על הכנת תכניות בינוי ופיתוח ואישורן ברשויות – ולשלבם בעבודתו, באישור המזמינות.

- תכולת העבודה כוללת את כל הדרוש בנושא, לרבות חתימות על מסמכים / הפקת אסמכתאות לכל הליך התכנון וכל האישורים אשר יידרשו ע"י הרשויות המוסמכות והמזמינות לצורך אישור תוכניות הבינוי והפיתוח וכן בהתאם להנחיות תהליך 6 של משהב"ש, בהתאמות הנדרשות לפי חוזה זה.

- כמו כן  כוללת העבודה גם את הבדיקות המוקדמות והתיאום לרבות קבלת כל האישורים הדרושים מהרשויות המוסמכות, ביצוע תיקונים ושינויים בתוכניות הבינוי והפיתוח על פי דרישת רשויות אילו  והמזמינות – והכל באישור מוקדם ובהסכמת המזמינות.

- המתכנן מתחייב לבצע את כל עבודות התכנון בעצמו בכל שלבי הפרויקט, לפי מיטב הנוהג המקצועי, באיכות הגבוהה ביותר ולשביעות רצון המזמינות ומנהל הפרויקט.

המתכנן ישלב את עבודתו בהכנת תוכניות בינוי ופיתוח עם עבודתו של משרד אבירם אדריכלים בע"מ בנושא זה – לרבות כל השינויים וההתאמות הנדרשים במסגרת ביצוע עבודת תכנון משולבת זו.

ככלל, ירכז/יוביל את הטיפול מול הרשויות בהכנה ובאישור תוכניות בינוי ופיתוח משרד אבירם אדריכלים, אולם באחריות המתכנן לספק למהלכים את כל החומר התכנוני הנדרש ולהשתתף בכל הפגישות הנדרשות ברשויות ע"י המזמין והיועצים, עפ"י הנחיית מנהל הפרויקט ובתיאום עם משרד אבירם אדריכלים.

מובהר כי עבודתו של המתכנן בהכנת תוכניות בינוי ופיתוח מתייחסת בבסיסה לשטחי המגורים, המסחר והתעסוקה – אולם אין באמור כדי לגרוע מאחריותו המלאה של המתכנן להכנת תוכניות בינוי ופיתוח וטיפול באישורן ברשויות.

- כמו כן, המתכנן יבצע את התכנון בתיאום רציף עם צוות המתכננים והיועצים של הפרויקט, בין השאר על מנת להתאים את תוכניות הבינוי והפיתוח לבסיס הנתונים והמידע הנדרש ע"י המתכננים והיועצים, לצורך ביצוע עבודת התכנון ו/או הייעוץ ויבצע את כל השינויים ו/או ההשלמות הנדרשים עפ"י הנחיותיהם, במתואם עם מנהל הפרויקט.

מובהר כי על המתכנן לפעול כך שהתכנון המוצע על ידו יהיה גם הכלכלי והחסכוני ביותר לביצוע.

- המתכנן מתחייב להשתתף בכל הפגישות והדיונים הקשורים לתכנון, רישוי, ביצוע ורישום הפרויקט ו/או אחרים, לפי הזמנת המזמינות, מנהל הפרויקט ו/או מי מטעם הרשויות המוסמכות.

- המתכנן מתחייב כי לא יימצא במצב של ניגוד עניינים, לרבות עם עיריית נשר, כל עוד הוא מספק את השירותים למזמינות על-פי חוזה זה, וכי ידוע לו והוא מסכים לכך כי עבודתו מתבצעת עבור המזמינות בלבד.

- המתכנן מצהיר כי ידוע לו כי שירותי המתכנן עפ"י חוזה זה יבוצעו בשלבים ו/או בקטעים כפי שיוזמנו ע"י המזמין מעת לעת ולפי שיקול דעתו – וכי אפשר ועבודת המתכנן תימשך מספר שנים.

כמו כן המתכנן מצהיר כי ידוע לו כי המזמין אינו מתחייב להזמין מהמתכנן את כל שירותי המתכנן ו/או שירותים אחרים/נוספים וכן רשאי להפסיק את עבודתו של המתכנן בכל עת.

- השירותים

כללי:

הכנת תוכניות כמפורט לעיל וטיפול עד לאישורן הסופי ע"י הרשויות המוסמכות:

- תוכנית פיתוח כללית לפי סעיף 6.2 ס"ק 1.1 להוראות התוכנית

- תוכנית בינוי עיצוב ופיתוח לפי סעיף 6.2 ס"ק 2.2 וכן לפי סעיף 6.6 להוראות התוכנית

וכן כל עבודות התכנון, לרבות התכנון המפורט, להכנת תוכניות בינוי ופיתוח הנדרשות לשם הקמת הפרויקט, ואישורן.

העבודה כוללת גם:

- בירורים עם מנהל הפרויקט והיזמים, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצות ותאום עם המתכננים/היועצים,

- בירורים ברשויות המוסמכות או גורמים אחרים בקשר לבעיות החוקיות והאחרות, הכרוכות בתכנון הפרויקט, או בקבלת אישור הרשויות הנ"ל לביצוע הפרויקט,

- ניתוח הרקע התכנוני הקיים והמוצע הקשור להכנת תוכנית הפיתוח והבינוי לפי הוראות התוכנית,

- הכנת טיוטות של כל נושאי הבינוי הקשורים בתוכנית, תיאום מפלסי כניסה, סימון קווי בניין, הגדרת כניסות למגרשים ולבתים, הגדרת מאפייני חזיתות, הגדרת מאפייני פיתוח בגבול המגרש, מיקום פילרי תשתיות, הגדרת חומרי גמר,

- הצגת חלופות תכנוניות תוך פירוט יתרונות וחסרונות של כל אחת מהחלופות, השתתפות בדיונים הנוגעים לתכנון הפרויקט עם היועצים, במועצה ובוועדה המקומית וככל שיידרש,

- הכנת טיוטת תוכנית המתחשבת בכל היבטי התשתית והפיתוח וכוללת הצגה של כל המבנים על רקע תשתית מוצעת, מפלסים, חתכי דרכים, הסדרי חניה, פינוי אשפה, גישת רכבי חירום וכו' ותאום התוכניות הנ"ל עם היועצים,

- הכנת התוכניות והמסמכים, הנדרשים ע"י הרשויות המוסמכות לאישור עקרוני וסופי של תוכניות הבינוי והפיתוח, והגשתם לרשויות, לאחר אישור מנהל הפרויקט,

- קבלת אישור המתכננים/היועצים לתכנון, תיאום ושילוב מערכות והנחיות לעדכון והתאמה של התכנון והמערכות,

- הכנסת תיקונים ושינויים בתוכניות ובמסמכים האחרים, לפי דרישת הרשויות המוסמכות והמזמינות, באישור מנהל הפרויקט, הגשתם לרשויות וטיפול באישורם,

- חתימה על כל המסמכים, התוכניות והבקשות, אשר חתימת המתכנן תידרש עליהם עד לאישור סופי של התוכניות ע"י הרשויות,

- הכנת תוכניות הבינוי והפיתוח הבינוי וכל הפרטים והחתכים הנדרשים, בקנ"מ אשר יידרש ע"י מנהל הפרויקט וע"י הרשויות,

- טיפול עד לאישור סופי של תוכניות הבינוי והפיתוח – כולל את כל הרכיבים הנדרשים לפי מסמכי התוכנית ודרישות הרשויות.

  - תוכנית פיתוח כללית

תוכנית בקנ"מ 1:250 בהתאם להוראות התוכנית והוראות תהליך 6 של משהב"ש בהתאמה הנדרשת, המוגשת בקנ"מ 1:1250 לפי הוראות התוכנית או בקנ"מ אחר, לפי דרישת הרשויות המוסמכות ובאישור המזמין.

  - תוכנית בינוי עיצוב ופיתוח

תוכנית בקנ"מ 1:250 בהתאם להוראות התוכנית והוראות תהליך 6 של משהב"ש בהתאמה הנדרשת, המוגשת בקנ"מ 1:500 לפי הוראות התוכנית או בקנ"מ אחר, לפי דרישת הרשויות המוסמכות ובאישור המזמין.

  - חתימה על כל המסמכים והתוכניות הנדרשות לצורך אישור התוכניות לבינוי ופיתוח.

  - השירותים מתייחסים לכלל שירותי התכנון האדריכלי להכנה ואישור של תוכניות בינוי ופיתוח  אשר יידרשו בתחום התוכנית, בגבולותיה ובהיקפה, גם אילו שלא פורטו במפורש אולם יידרשו לצורך קבלת אישור הרשויות.

  - כל תוצרי שירותי התכנון המפורטים דלעיל יימסרו בהעתק צבעוני, במדיה מגנטית/ בקבצים ממוחשבים בגרסת אוטוקאד העדכנית, באישור מנהל הפרויקט – לרבות כל ההתאמות אשר יידרשו להתאמה בין גרסאות אוטוקאד השונות וכן אילו אשר יידרשו להתאמה למערכות של הרשויות המוסמכות ו/או של המזמין.

- לוח זמנים

  - לא יתחיל המתכנן בביצוע שלב משלבי התכנון בטרם קיבל אישור בכתב מהמזמין לביצועו.

המתכנן ידווח למנהל הפרויקט על כל עיכוב בביצוע שירותי התכנון ועל משך העיכוב – ויקבל את אישורו לשינוי לוח הזמנים.

  - מובהר כי לוחות הזמנים לביצוע עבודות התכנון יאושרו מראש ע"י מנהל הפרויקט.

נספח א'1 – תשריט

נספח ב'- התמורה- שכר המתכנן

# שכר המתכנן יהיה כנקוב להלן:

- להכנת תוכניות בינוי ופיתוח סכום סופי של    407,930 ₪  ( ארבע מאות ושבעה אלף ותשע מאות שלושים ₪  ) בתוספת מע"מ כדין.

# שכ"ט לתכנון בינוי ,הכנה לחברת הדמיות וקביעת פרוגראמה למוסדות ציבור בשטחים החומים מהווה 25,000 ש"ח למגרש בתוספת מע"מ  כדין –סה"כ נתבקשו מהמתכנן   4 מגרשים (913,915,916,924) – סה"כ – 100,000 ש"ח + מע"מ .

# על אף כל האמור בהסכם או בנספחיו מוסכם בין הצדדים, כי התשלום שהמתכנן  זכאי לו עבור ביצוע העבודות שיבוצעו ביחס לשלב א' ו-ב' יבוצע באחריות כל יחידי המזמין.

# (4)התשלום שהמתכנן  זכאי לו עבור ביצוע העבודות שיבוצעו במקטע ג' יבוצע וישולם אך ורק על ידי יחיד המזמין כלל נכסי נדל"ן נשר מרכז (נ.נ.נ.מ) שותפות מוגבלת, מס' שותפות 540283033 ו/או מי מטעמה וכי המתכנן לא יבוא בטענות או דרישות או תביעות כלפי יתר יחידי המזמין בקשר לתשלום או לעבודות שיבוצעו במקטע ג' זה לעיל.

# מובהר כי שכר המתכנן ישולם רק עבור שירותים אשר הוזמנו ע"י המזמינות בכתב ובוצעו בפועל ע"י המתכנן במלואם.

# במקרה של הזמנת שירותים רק לגבי חלק ממקטעי התוכנית נשוא חוזה זה, ישולם באופן יחסי לשטח לגביו הוזמן התכנון; עד לקביעת העלות הסופית, ייקבע מנהל הפרויקט את אומדן העלות לפיו ישולם השכר.

שכר המתכנן לסעיף 1 ס"ק (1) ישולם בשלבים כמפורט:

- לאחר הכנת והצגת חלופות לתוכניות בינוי ופיתוח			        		  	15%

- עם בחירת החלופה המועדפת							 		5%

- לאחר עיבוד של החלופה המועדפת								10%

- לאחר אישור הרשות המקומית לחלופת תוכנית פיתוח כללית	    	           	12.5%

- לאחר הגשת החלופה הנבחרת של תכ' פיתוח כללית לוועדה המקומית	           	5%

- לאחר אישור סופי ע"י הרשויות של תוכנית פיתוח כללית					15%

- לאחר אישור הרשות המקומית לחלופת תוכנית בינוי עיצוב ופיתוח		                   12.5%

- לאחר הגשת החלופה הנבחרת של תכ' בינוי עיצוב ופיתוח לוועדה המקומית	         5%

- לאחר אישור סופי ע"י הרשויות של תוכנית בינוי עיצוב ופיתוח				20%

# על אף האמור, המזמין רשאי לשלם למתכנן מקדמות בגין קידום שירותי המתכנן, אשר יקוזזו משלבי התשלום, וזאת עפ"י קביעתו הבלעדית של המזמין.

# שכר המתכנן הנקוב בס"ק 1. (1) יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן של חודש יולי 2019 שערכו בנקודות 100.80.

# ידוע למתכנן כי מדובר בפרויקט רחב היקף אשר תכנונו וביצועו יימשך שנים – וכי שלבי התכנון והביצוע תלויים בגורמים רבים לרבות בתנאי השטח, באפשרויות השיווק, בעלויות ההקמה ועוד. מובהר כי שכה"ט ומועדי התשלום הינם סופיים ולא ישתנו מכל סיבה שהיא, לרבות הקטנת היקף ביצוע הפרויקט או ביצוע חלקי שלו, מספר טיפוסי המבנים, קצב הבנייה, צורת הבנייה וכיוצ"ב.

# תנאי מוקדם לביצוע התשלומים בחוזה זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן, לרבות השלמת כל עבודות התכנון, חתימה על כל מסמכי התכנון והרישוי, מסירת כל המסמכים והתוכניות למזמין.

# תנאי התשלום: שוטף + 60 ימים.

# בנוסף, ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין למועד תשלום המע"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אישור נוסף עפ"י כל דין, לרבות אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור.

# השירותים מתייחסים לכלל שירותי התכנון האדריכלי להכנה ואישור של תוכניות בינוי ופיתוח  אשר יידרשו בתחום התוכנית, בגבולותיה ובהיקפה, גם אילו שלא פורטו במפורש אולם יידרשו לצורך קבלת אישור הרשויות.

נספח ג' - לוחות זמנים

[להרחבה והשלמה על ידי היועצים המקצועיים/מפקח]

| מס' | שלבי התקדמות תהליך העבודה | גורם אחראי | לוח זמנים ### מוצע |
| --- | --- | --- | --- |

ולראיה באו הצדדים על החתום:

| ______________________ המזמין | ______________________ המתכנן |
| --- | --- |

נספח ד' – ביטוח

המתכנן יערוך ויקיים את הביטוחים המפורטים להלן כאשר היקף הכיסוי הביטוחי  בנוסח "ביט" או בנוסח מקביל  (למעט הפוליסה לאחריות מקצועית 2018) התקף במועד עריכת הביטוח:

- פוליסה לביטוח אחריות מעבידים

ביטוח אחריות מעבידים ע"פ פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם-1980 המבטח את חבות המתכנן כלפי עובדיו בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית שתיגרם למי מהם תוך כדי ועקב עבודתם במתן השירותים, בגבול אחריות של 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופה על-פי הפוליסה. ביטוח זה אינו כולל חריג בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, ורעלים וכן בדבר העסקת נוער בהתאם לחוקים ותקנות. הביטוח מורחב לשפות את המזמין ו/או עובדיו ו/או מנהליו לרבות עובדים על בסיס חשבונית היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המתכנן. כמו כן, כולל הביטוח כאמור סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף לטובת המזמין ו/או עובדיו  ו/או מנהליו לרבות עובדים על בסיס חשבונית, אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון.

- פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות המתכנן על-פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שייגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם או יישות משפטית כלשהם בקשר למתן השירותים נשוא אישור זה, בגבול אחריות של 4,000,000 ש"ח לאירוע ובמצטבר על-פי הפוליסה. הביטוח כאמור אינו כפוף לחריג בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, כלי הרמה, פריקה וטעינה של כלי רכב, , הרעלה או גוף זר במזון או במשקה, בעלי חיים, מתקנים סניטאריים פגומים, שביתה והשבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי בהתאם לתקנה 328 למל"ל. הביטוח מורחב לכלול את המזמין בשם המבוטח בגין אחריות אשר תוטל עליו  עקב מעשה ו/או מחדל של המתכנן ו/או אחריותו בגין מי מהבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד לרבות בכל הקשור לשירותים נשוא אישור זה. רכושו של המזמין יחשב צד שלישי למעט החלק בו פעל המתכנן במישרין.

- פוליסה לביטוח אחריות מקצועית

לכיסוי אחריותו המקצועית של המתכנן על פי דין בגין אובדן ו/או נזק שיגרם לכל אדם ו/או גוף משפטי כלשהו (לרבות במפורש המזמין), כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי של המתכנן ו/או עובדיו ו/או אחריותו בגין מי מטעמו בתחום עסוקו  לרבות טעות ו/או השמטה בקשר עם מתן השירותים, בגבול אחריות של 4,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח. הביטוח אינו כולל חריג בדבר חריגה מסמכות בתום לב של מי מעובדי המבוטח ו/או אובדן שימוש ו/או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח מכוסה, אובדן ו/או שחזור מסמכים, הפרת סודיות, דיבה השמצה  בתם לב ואי יושר של עובדים והביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום התחלת מתן השירותים, אף אם ניתנו בטרם נחתם ההסכם אך לא לפני התאריך _____________(להלן :" התאריך הרטרואקטיבי"), וכולל תקופת גילוי מורחבת בת  12 חודשים למעט במקרה של מרמה ו/או אי תשלום פרמיה ו/או במקרה שנערכה פוליסה המכסה את אותה חבות באמצעות מבטחת אחרת. הביטוח כאמור הורחב לכלול את המזמין בשם המבוטח בגין אחריות שתוטל עליו עקב מעשי ו/או מחדלי המתכנן ו/או עובדיו ו/או מנהליו בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח בכל הקשור לשירותים נשוא אישור זה ואולם, מובהר כי הפוליסה אינה מכסה את אחריותו המקצועית של המזמין כלפי המתכנן.

- כללי

- הפוליסות דלעיל כוללות תנאי מפורש על-פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך ע"י המזמין ושענינו העבודה נשוא חוזה זה  .

- המתכנן ידאג להוסיף לפוליסה הבהרה כי אי קיום תנאי הפוליסות והתנאותיהן בתום לב על-ידי המתכנן ו/או מי מטעמו, לא תגרע מזכויות המזמין לקבלת שיפוי על פי הפוליסות.

- המתכנן ידאג להוסיף לפוליסה הבהרה כי הפוליסות הנ"ל לא תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך תקופת הביטוח אלא אם תישלח הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין 30 יום מראש לכתובת הרשומה לעיל.

- המתכנן ידאג להוסיף לפוליסה הבהרה כי המתכנן בלבד אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסות הנ"ל ונושא בהשתתפויות העצמיות החלות על פי הפוליסות כאמור.

- חריג רשלנות רבתי מבוטל אך מובהר בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור לגרוע מחובת הזהירות של המבוטח ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או על פי חוק חוזה הביטוח , תשמ"א-1981, וזאת בכפוף לאמור באישור זה.

# נספח ד'1

| אישור קיום ביטוחים |  |  | תאריך הנפקת האישור(DD/MM/YYYY) |
| --- | --- | --- | --- |
| אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. |  |  |  |
| מבקש האישור* | המבוטח | אופי העסקה* | מעמד מבקש האישור* |
| שם אפריקה ישראל מגורים בע"מ ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או חברות קשורות ו/או שותפויות ו/או שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ ח.פ. 520021171 ו/או כלל נכסי נדל"ן נשר מרכז (נ.נ.נ.מ) שותפות מוגבלת, מס' שותפות 540283033 | שם | ☒שירותים | ☒מזמין שירותים |
| ת.ז./ח.פ. 520034763 | ת.ז./ח.פ. |  |  |
| מען דרך החורש 4, יהוד | מען |  |  |

| כיסויים |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח | מספר הפוליסה | נוסח ומהדורת הפוליסה | תאריך תחילה | תאריך סיום | גבול האחריות/ סכום ביטוח |  | כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' |
|  |  |  |  |  | סכום | מטבע |  |
| צד ג' |  |  |  |  | 4,000,000 | שקל | 302/307/315/321/322/328/329 |
| אחריות מעבידים |  |  |  |  | 20,000,000 | שקל | 302/304/309/308/319/328 |
| אחריות מקצועית |  |  |  |  | 4,000,000 | שקל | 301/302/303/321/ 325/326/327/328/ 332: 12 חודשים. |

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:

011/038/040/082/084/085/086/

חתימת האישור

המבטח:

* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

ביטול/שינוי הפוליסה *

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

נספח "ה"

תאריך: ___________________

דוגמא לנוסח אשור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :

שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ ח.פ. 520021171

אפריקה ישראל מגורים בע"מ ח.צ. 520034760

כלל נכסי נדל"ן נשר מרכז (נ.נ.נ.מ) שותפות מוגבלת, מס' שותפות 540283033

אני הח"מ ______ לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו בפרויקט נשר בקשר עם עבודות __________ מאשר בזאת שהעבודות הנ"ל בוצעו והושלמו בהתאם להנחיותיי, לתכניותיי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

____________________

נספח "ו"

תאריך:____________

דוגמא לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד

שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ ח.פ. 520021171

אפריקה ישראל מגורים בע"מ ח.צ. 520034760

כלל נכסי נדל"ן נשר מרכז (נ.נ.נ.מ) שותפות מוגבלת, מס' שותפות 540283033

ג.א.נ.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של                  ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם בפרויקט בנשר עפ"י חוזה מיום ___ או עבור חלקן כמפורט להלן:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל.

עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונאית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום               לחודש                 לשנה _________

חתימה וחותמת המתכנן:

______________________