חוזה מסגרת למבקר תכנון קונסטרוקציה

[שם הפרויקט]

[שם אתר]

חוזה מסגרת למבקר תכנון קונסטרוקציה

שנערך ונחתם ביום [תאריך חתימת חוזה]

## ב י ן

[צד א בחוזה]

(להלן: "המזמין")

מצד אחד;

## ל ב י ן
צדדים נוספים

(להלן: "המבקר")

מצד שני;

הואיל	והמזמין מעוניין לקבל מעת לעת את שירותי המבקר בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והמבקר הסכים לקבל על עצמו ולפעול בהתאם להוראות חוזה זה ועל פי הזמנת העבודה כהגדרתה להלן;

והואיל	והמבקר מצהיר ומתחייב כי הוא מומחה , מיומן ומוסמך למתן שירותי המבקר כמוגדר להלן והינו מורשה על פי דין להתקשר בחוזה זה;

והואיל	וברצון הצדדים להתקשר בחוזה מסגרת למתן שירותי המבקר אשר יסדיר את המסגרת והתנאים על פי הם ינהגו הצדדים, זאת בכפוף למשלוח הזמנת עבודה חתומה בכתב מאת המזמין למבקר.

## לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא

  - למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידם דהיינו:

"הפרויקט"-		כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /

"המקרקעין"-	כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"הזמנת

עבודה"-		הזמנת עבודה ערוכה ע"י המזמין, בהתאם לתנאי חוזה מסגרת זה, הערוכה על פי נספח א' המצ"ב.

"האתר"-		שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים"-		מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.

"המתכנן" – מתכנן הקונסטרוקציה שנבחר ע"י המזמין למתן שירותים בפרויקט

"התכניות"-		התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, החתכים , מבטים , המפרטים, כתבי הכמויות, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י המבקר תוך כדי בצוע שרותי המבקר, עפ"י דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרוייקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י המבקר כאמור יערכו בשפה העברית.

"השירותים"-	השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב'.

"המנהל"-		מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהלו לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת, וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החוזה"-		חוזה זה על נספחיו.

"הדין"-		כהגדרתו בחוק הפירושים לרבות כל הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות

המקומית"-		כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חוזה

הפיתוח"- 		כמוגדר בנספח א'.

  - הכותרות בחוזה זה לא ישמשו בפירושו.

  - הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם:

נספח א' -	הזמנת עבודה;

נספח ב' -	שירותי המבקר;

נספח ג' – 	לוח זמנים;

נספח ד' - 	שכר המבקר;

נספח ה' - 	תשלומי שכר המבקר;

נספח ו -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות;

נספח ז -	מפרט ביטוחי המבקר;

נספח ז1 - 	אישור על קיום ביטוחי המבקר;

נספח ח' - 	רשימת התכניות והמסמכים שעל המבקר להנפיק;

נספח ט' -	אישור להשלמת השירותים;

נספח י' -	נספח היעדר תביעות.

- שירותי המבקר

  - בכפוף למסירת הזמנת עבודה כשהיא חתומה ומאושרת ע"י המזמין, מוסר בזה המזמין למבקר והמבקר  מקבל על עצמו את בצוע שרותי  המבקר.

  - המבקר מצהיר ומאשר כי הינו  בעל משרד תכנון קונס' , מכיר ויודע את כל התקנים , החוקים , הדרישות  למטרת תכנון ובצוע שירותי המבקר וכי הינו מורשה על פי דין למתן שרותי המבקר, לרבות, עפ"י חוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח - 1958, וכי יש בידו רישיון תקף לביצוע עפ"י דין של שירותי מתכנן קונס' , כי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.

  - המבקר מצהיר כי ידוע לו ששירותי המבקר עפ"י חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרוייקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת עפ"י שיקול דעתו, והם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' להלן. המבקר מוסיף ומצהיר כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין מהמבקר שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה ובנספח ב' כאמור.

  - המבקר מתחייב לבצע את שרותי המבקר בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחת דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.

  - המבקר מתחייב לבצע את שרותי המבקר בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון ובצוע שרותי המבקר, הכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב המבקר להשתתף בתאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.

  - המבקר ישמור על נוהלי קשר, תיאום, רשום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.

  - כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כנקוב בנספח א' ועל המבקר להיות בקשר מתמיד אתו ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע אחרת ע"י המזמין.

  - המבקר מצהיר כי ידועות לו הוראות הדין, הנהלים, התקנים והתקנות החלים בקשר עם בצוע שרותי המבקר, והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן מצהיר המבקר כי בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים הקשורים למתן שירותי המבקר, הן אצל המזמין, , לרבות את התנאים הפיזיים באתר, דו"ח יועץ הקרקע, , וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי המבקר.

  - המבקר מתחייב לבדוק את כל התכניות מושא חוזה זה כמפורט בנספח ח', בכל שלבי הביצוע של שירותי הבקרה, לרבות כל שינוי ועפ"י הנחיות המזמין מעת לעת.

  - המבקר לא יגיש ליועצים, לקבלנים ולכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מחוזה זה.

  - המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והמבקר מצהיר כי אין לו ולא תהינה לו תביעות ו/או טענות כלפי המזמין או כלפי המבקרים ו/או המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות כאמור. משמסר המזמין ביצוע שירותים כאמור למתכנן ו/או מבקר אחר, מתחייב המבקר לשתף עמו פעולה ככל שיידרש.

- צוות עובדים ואמצעים

  - המבקר מתחייב כי במשך כל תקופת בצוע שרותי המבקר יקיים משרד מאויש מאורגן ומצויד באופן שיאפשר בצוע שרותי המבקר בהתאם להוראות חוזה זה.

  - המבקר מתחייב שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' יתאים לביצוע שרותי המבקר ברמה ובמועדים המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שרותי המבקר.

  - מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המבקר, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו - להורות למבקר מזמן לזמן להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של המבקר, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.

  - מוסכם בזה כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או היועץ הנקוב בנספח א' להלן, מנהלו הראשי של המבקר למטרת בצוע החוזה (להלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין.

המבקר מתחייב כי במשך כל תקופת החוזה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בבצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט, ויפקח על הצוות המקצועי של המבקר שיעסוק בבצוע שרותי המבקר. מבלי לגרוע מהתחייבויות המבקר כמתחייב מהאמור הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו - 12.3.3 להלן.

    - הזכות למזמין לדרוש מהמבקר להחליף כל עובד מעובדיו של המבקר שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין, וכן לדרוש תגבור צוות המבקר, ועל המבקר למלא דרישת המזמין לאלתר.

    - החלטות המזמין בדבר אשור ו/או החלפת עובד מעובדי המבקר תינתנה לפי שקול דעתו המוחלט וללא צורך במתן נימוקים. אין בהחלטות אלה כדי לשחרר את המבקר מאיזה מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות שהיא.

  - המבקר מתחייב לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לבצוע שרותי המבקר. האחזקה והשמירה על ציוד זה תהיה בידי המבקר ועל חשבונו, והמזמין לא ישא בכל אחריות בגין אבדן או נזק כלשהו לציוד או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

- סמכויות המבקר

  - המבקר לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין הכרוך בהתחייבות חוקית או כספית אלא באישורו המוקדם של המזמין.

  - עבודות המבקר תהיה מול מתכנני הפרויקט ומזמין העבודה בלבד.

- סמכויות המנהל

  - המנהל רשאי לבדוק בכל עת את שרותי המבקר כולם או חלקם, להשגיח על ביצוע שרותי המבקר וכן לבדוק את טיב שירותי המבקר הנעשים על ידי המבקר או מטעמו. כן רשאי המנהל לבדוק אם המבקר מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.

  - המבקר ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שרותי המבקר וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א'.

  - לצורך הפעלת סמכויותיו רשאי המנהל או מי מטעמו לבקר במשרד המבקר או בכל מקום אחר בו מבוצעים שירותי המבקר והמבקר מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידו או מטעמו. אין בסעיף זה בכדי לגרוע מהתחייבויות המבקר בהתאם להוראות חוזה זה.

  - אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה כדי לגרוע מאחריות המבקר או לשחררו      מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

  - אישר המנהל תכניות או מסמכים אחרים הקשורים בשרותי המבקר על פי חוזה זה, אין בכך כדי לשחרר את המבקר מאחריותו המקצועית המלאה, ואין בכך כדי להטיל על המנהל או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות או המסמכים האמורים.

- לוח זמנים ושלבי בצוע

  - המבקר יבצע את שרותי המבקר בשלבים ובמועדים כמפורט בהזמנת העבודה ו/או במקרה ולא מפורט לוח זמנים כאמור בהזמנת העבודה יפעל המבקר בהתאם לנספח ג' (להלן: "לוח הזמנים"). כל שרות הכלול בשרותי המבקר אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים יבוצע על ידי המבקר במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח בצוע שרותי המבקר בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרוייקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות קבלנים אחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.

  - לא יתחיל המבקר בבצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' אלא אם כן הודיע למזמין תחילה כי הגיע לדעתו מועד בצוע שלב זה וקבל מהמזמין אשור בכתב לביצועו.

  - יש לראות חוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין המבקר לגבי כל קטעי הפרוייקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שרותי המבקר או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שרותי המבקר עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.

  - עיכוב בבצוע שירותי המבקר יוכר כמוצדק רק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:

    - הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה למבקר שליטה עליו.

    - מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע המבקר למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.

    - המבקר לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים ובאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע שירותי המבקר ובקרת התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.

    - המנהל אישר כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בבצוע השירות ואת משך הדחייה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מותנה בזה כי אחור בבצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בבצוע שירותי המבקר אלא באשור המנהל בכתב.

  - המבקר מתחייב להודיע למנהל מיידית, על כל עיכוב אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.

  - בכל מועד שיידרש על ידי המזמין ובסיום של כל אחד משלבי הבקרה, ימסור המבקר למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שרותי המבקר.

  - המנהל רשאי לבקר במשרד המבקר ולעיין בהתקדמות ובאופן בצוע שרותי המבקר, והמבקר ימסור למנהל כל הסבר פרטים ודיווח לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות המבקר לפי החוזה.

- שכר המבקר

  - תמורת שרותי המבקר וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה ישלם המזמין למבקר שכר כמפורט בנספח ד' (להלן: "שכר המבקר").

  - בהוצאות הממשיות בשרותי העזר המפורטים להלן ישא המזמין:

    - הדפסות בתוויין המיועדות להפצה לאחרים ולמעט הדפסות שיפיק המבקר במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתוויין אשר מיועדות למבקר בהליך עבודתו, לא יהיה המבקר זכאי לקבל החזר.

    - העתקות שנמסרו ע"י המבקר למזמין, לרשויות המוסמכות, או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק המבקר במשרדו.

    - שכפול מסמכים.

    - מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).

    - מדידות וצילומי אויר.

    - קידוחים ובדיקות קרקע.

    - שליחויות.

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל יוזמנו על ידי המבקר רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבעוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

  - על חשבון שכר המבקר ישולמו למבקר תשלומי ביניים בשעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה', וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלמם לפי שקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו הינם מקדמות על חשבון שכר המבקר ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי בצוע שלב משלבי שירותי המבקר ו/או טיב השרות ו/או הסכום המגיע למבקר. במקרה של הפסקת עבודתו של המבקר כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

  - מוסכם במפורש כי השכר האמור בנספח ד' הוא סופי ומוחלט, והמבקר לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרוייקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ו/או צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר המבקר במלואו הינו המצאת הצהרה לפיה בדק המבקר את העבודות ומצא אותן תואמות לתכנון נכון ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף כנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף כנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י המבקר ומאומת כנדרש בו.

  - מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף זה, מוסכם בזה כי המבקר לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין יהיה רכוש החברה. מובהר בזה כי הפרת סעיף זה על ידי המבקר תהייה הפרה יסודית של החוזה.

  - תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"ח שכר המבקר הינם הצגת רישיון המבקר כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי המבקר כדין, חתום ע"י רו"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן ככל שהמבקר לא ימציא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, קודם לביצוע כל תשלום ע"ח שכר המבקר, ינוכה מס במקור כדין, מכל סכום ע"ח שכר המבקר שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"ח שכר המבקר בגובה הסכום הנקוב באישור.

- שנויים בתכנון ובשירותי המבקר

  - המבקר יבדוק בכל שלב משלבי התכנון את כל השינויים שהמתכנן ערך בתכניותיו, יתריע על כל ליקוי תכנוני ויאשר את תיקונו, מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

  - נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספח ב' או ג', ובצוע השינויים מחייב את המבקר בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שרותי המבקר אלמלא השנויים, יהיה המבקר זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שבצע עקב השנויים האמורים. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהמבקר בצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השנויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של הבקרה החוזרת כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי המבקר ושכר המבקר. בכל מקרה לא יהיו שנויים עילה לשנוי בלוח הזמנים אלא באשור המנהל בכתב.

  - למרות האמור בסעיף 8.2 לעיל לא יגיע למבקר דבר בגין שינויים הנובעים מ:

    - טעות או לקוי בבקרה ו/או באומדן של המבקר.

    - השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י המבקר.

- אחריות וביטוח

אחריות

  - המבקר מתחייב לבצע את שירותי המבקר בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או למתכנן ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של המבקר ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. המבקר פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.

המבקר מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת המבקר על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.

  - אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי המבקר ו/או מתן הוראות למתכנן אינו משחרר את המבקר מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

  - מבלי לגרוע מאחריות המבקר על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב המבקר לערוך ולקיים, על חשבונו, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריותו מכוחו קיימת, את הביטוחים בהתאם לתנאים ולסכומים כמפורט באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ז', והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "ביטוחי המבקר" ו/או "אישור עריכת הביטוח", לפי העניין), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.

  - מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי המבקר כמפורט באישור עריכת הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המבקר. המבקר מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

  - ביטוחי המבקר יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין ויכללו סעיף לפיו מוותרים המבטחים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף בביטוחי המזמין. כן יכללו הביטוחים כאמור הוראה לפיה לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה למזמין 60 יום מראש ובכתב (בדואר רשום).

  - ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, מתחייב המבקר להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות ו/או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו.

  - מיד בתום תקופת הביטוח, מתחייב המבקר להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי המבקר לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכל הנוגע לביטוח המפורט בסעיף 1 לאישור עריכת הביטוח (ביטוח אחריות מקצועית), מתחייב המבקר להמשיך ולהחזיק ביטוח זה בתוקף ולהציג בפני המזמין אישור עריכת ביטוח בגינו, במועדים כאמור ולמשך 7 (שבע) שנים נוספות לפחות ממועד תום מתן השירותים על פי ההסכם.

  - המבקר פוטר את המזמין ו/או מי מטעמו מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא על ידו ו/או על-ידי מי מטעמו לחצרי המזמין ו/או המשמש לצורך מתן השירותים, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או מי מטעמה בגין אובדן ו/או נזק כאמור; הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

9.10    הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

- אספקת דו"חות בקרה

  - בכל עת במהלך בצוע שרותי המבקר ימסור המבקר למזמין מיד לפי דרישתו דו"ח ביקורת שביצע

לתכנון ובהתאם למפורט בנספח א'.

  - עם גמר שרותי המבקר ימסור המבקר למזמין את כל חומרי המבקר לרבות דו"ח אישור סופי ומסכם כי בדק את התכנון בכל שלביו ואת כל מרכבי הבניין בהתאם למפורט בנספח ב', הטמעה ותיקון הערותיו מדו"חות קודמים ובהתאם לכך מאשר את תכנון הקונסטרוקציה.

  - הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור המבקר למזמין את דו"חות המבקר וכלל חומרי  הבקרה, דיסקטים, וכל חומר ו/או מסמך אחר הקשור בשרותי המבקר כשהן מעודכנות עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.

  - המבקר לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות ו/או חומרי בקרה ו/או המסמכים האחרים שימסור למזמין עפ"י סעיף 10 זה.

  - זכות הקניין בכל התכניות, חומרי הבקרה ו/או מסמכים אחרים שייכת למזמין ובלבד ששולם שכר המבקר בהתאם להוראות החוזה. בתוקף זכות הקניין הנ"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בנ"ל , לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע למתכנן דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו עפ"י התכניות. המבקר אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר  שלא בהסכמת המזמין.

- מעמד המבקר

  - מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה כי מעמדו של המבקר כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו.

  - אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין המבקר ו/או בין המזמין לבין עובדי המבקר ואין בהוראות חוזה זה כדי ליצור בין המבקר ו/או מי מעובדיו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה מוסכם ומובהר בין הצדדים כי המבקר ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה עפ"י הדין ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד.

  - מוסכם בזה כי המבקר ו/או עובדיו מוותרים על כל טענות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.

  - המבקר מצהיר ומתחייב כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על המבקר ו/או עובדי המבקר בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל עפ"י חוזה זה ובכלל זה  - תשלומי מס הכנסה והבטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שרותי המבקר.

  - המבקר ישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכויי מס הכנסה ובטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המבקר מצהיר ומתחייב כי אם ידרוש המזמין על ידי המבקר ו/או על ידי מי מעובדי המבקר ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות כלשהם כאמור, אזי ישפה המבקר את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע למזמין מאת המבקר על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למבקר.

  - בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המבקר ו/או מי מעובדיו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

- הבאת החוזה לגמר או ביטולו

    - על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה רשאי המזמין, לפי שקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למבקר. ניתנה הודעה כאמור יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ7- יום מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השרות").

    - הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין למבקר שכר עפ"י קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המבקר שבצע עד לתאריך הפסקת השרות וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו - ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב - ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל וזאת לסילוק כל המגיע למבקר מהמזמין..

    - הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה למבקר לתביעת פיצויים כלשהם, או לטענה או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל יהיה לסילוק כל המגיע למבקר מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין עפ"י החוזה ובין מכוח עילה כלשהי עפ"י הדין.

    - הזכות למזמין תוך 12 חודש מהבאת החוזה לגמר כאמור לחדשו, ובמקרה זה יהיה המבקר חייב לפי דרישת המזמין לחדש את שרותי המבקר עפ"י תנאי החוזה.

  - במקרה שהחוזה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות עפ"י מצוות הדין) יהיה המבקר זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.1.2 להלן ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו- 12.1.4 לעיל.

    - מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל זכאי המזמין לבטל החוזה, לפי שקול דעתו הבלעדי - בלא צורך בהודעה מוקדמת בכל אחד מהמקרים הבאים:

      - המבקר הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תקן הפרה לאחר שקבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

      - המזמין התרה במבקר שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את בצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והמבקר לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את בצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

      - המבקר הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

      - נבצר מהמבקר או מהמנהל הראשי לקיים את החוזה מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל - יחול הסעיף אם המנהל הראשי במשרד המבקר נפטר, המבקר פשט רגל, או נעשה בלתי כשר לפעולה משפטית או בלתי כשר למתן שירותי המבקר או אם ארע אירוע דומה.

      - חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של המבקר.

    - הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה למבקר לתביעת פיצויים כלשהם, או לטענה או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 יהיה לסילוק כל המגיע למבקר מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין עפ"י החוזה ובין מכוח עילה כלשהי עפ"י הדין.

  - אם המנהל הראשי במשרד המבקר ו/או המבקר נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשר למתן השירותים עפ"י חוזה זה או אם אירע אירוע דומה למבקר יהיה המזמין זכאי לבטל החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו - 12.3.3 לעיל.

  - התשלום עפ"י סעיפים 12.1, 12.2 ו-12.3 לעיל מותנה בכך שהמזמין קיבל לידיו את כל המסמכים המפורטים בסעיף 10 לעיל לרבות חומרי הבקרה, דו"חות ותכניות , ודוח סופי וממצה מאת המבקר בוא מאשר תכניות המתכנן – בו גם יפרט השינויים שנגזרו מפעולותיו ואישור כי הוטמעו בתכנון המתכנן .  ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום עפ"י הסעיפים הנ"ל.

בכל מקרה של הבאת החוזה לגמר או ביטולו יהיה המזמין זכאי למסור את בצוע המשך שרותי המבקר לאחר, ולהשתמש ללא הגבלה בשרותי המבקר שבוצעו עד לאותו מועד, והמבקר מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

  - כל אימת שהמבקר לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי החוזה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.

  - השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.6 לעיל, יהיה הוא רשאי לנכות מהמבקר את הסכומים שהמזמין נשא בהם בלבד.

- העברת זכויות

  - אין המבקר רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או להסב לאחר כל זכות או חובה לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

  - אין המבקר רשאי למסור לאחר את בצוע שרותי המבקר, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

  - ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי אין בכך כדי לפטור את המבקר מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ומזכויות המזמין על פיו, והמבקר ישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/וגם 13.2 לעיל, באי כחם ועובדיהם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי המבקר.

  - שרותי המבקר יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של המבקר בפיקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות המבקר כמתחייב מהאמור הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.

  - המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו , בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המבקר.

- סיום שרותי המבקר

  - שרותי המבקר יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:

    - החוזה הובא לידי סיום או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין למבקר במסגרת הוראות אותו סעיף.

    - עם מתן אשור בכתב ע"י המזמין למבקר כי הושלם מתן שרותי המבקר עפ"י החוזה.

- סודיות והמצאת מסמכים

  - המבקר מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי המבקר לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי המבקר או מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין או המנהל או מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.

  - מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין, ינקוט המבקר בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי המבקר כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן יציית המבקר לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי בטחון נוספים לאלה שננקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע המבקר למנהל מיד עם אירועה.

  - המבקר יחתים את עובדיו בשירותו בקשר עם ביצוע הסכם זה על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו', ויעביר העתק מכתבי התחייבות אלו לידי המזמין.

  - לפי דרישת המזמין ועם סיום שרותי המבקר ימסור המבקר לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

- ויתור על זכויות מצד המבקר

  - השתמש המזמין כדין בסמכות או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה למבקר עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והמבקר לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות) פגיעה במוניטין או הפסד לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול, ההפסקה או מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שרותי המבקר לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשרותי המבקר שביצע המבקר על פי חוזה זה.

  - המבקר מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל המשך ביצוע שרותי המבקר או מסירתם לידי מבקר אחר, והינו מתחייב כי על פי דרישת המזמין ישתף המבקר פעולה עם המזמין ו/או עם המבקר החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה, וכל המסמכים הרלוונטיים הנזכרים בסעיף 10 לעיל, לרבות דו"חות, תכניות וכל חומר מקצועי אחר אשר נוצר ע"י המבקר, לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של המבקר החליפי.

- שונות

  - להסרת ספקות מובהר כי חוזה זה הינו חוזה מסגרת בלבד והוא כשלעצמו אינו מטיל על המזמין כל חבות מכל מין וסוג כלפי המבקר. החברה אינה מתחייבת להזמנת עבודות מהמבקר ו/או כי השירותים יוזמנו מהמבקר בלבד.

  - המנהל הראשי במשרד המבקר: משה מוטי כהן מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית עפ"י החוזה ואחראי וערב כלפי המזמין לבצוע התחייבויות המבקר לפי החוזה.

  - כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו עפ"י החוזה יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים וההפסדים שיגרמו לו עקב כך וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ותרופה אחרים ו/או נוספים.

המבקר מצהיר כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט יהיה נובע מאי עמידתו בהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה.

  - מוסכם במפורש כי בצוע כל וכל אחת מהתחייבויות המזמין עפ"י החוזה מותנה בכך שהמבקר יקיים תחילה את התחייבויותיו עפ"י החוזה שעליו לקיים עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בחוזה, לעכב בצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהמבקר קיים את התחייבויותיו כאמור.

  - שום התנהגות מצד איזה מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו עפ"י החוזה או/וגם עפ"י הדין או כויתור או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה או אי קיום של תנאי מתנאי החוזה, או כנותנת דחייה או ארכה לבצוע כל פעולה אשר יש לעשותה עפ"י החוזה, או כשנוי, בטול או תוספת של תנאי שהוא, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

    - הסכמה מצד המזמין או המנהל או המבקר לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

    - לא השתמשו המזמין או המנהל או המבקר בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר, ואין ללמוד מהתנהגות זו ותור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

  - במידה והמבקר כולל מספר גופים או יחידים יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות המבקר לפי חוזה זה.

  - על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחידי המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם כי יחידי המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחידי המזמין אחראי בנפרד כלפי המבקר רק כפי חלקו המפורט בנספח "א" בגין כל חיוב מחיובי המזמין עפ"י חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחידי המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי המבקר עפ"י חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.

## המבקר מתחייב בזה כי כל דרישה, טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין עפ"י חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחידי המזמין כמפורט בנספח "א". אותו דין יחול לגבי תביעה של מי מיחידי המזמין כנגד המבקר, קרי תביעה כאמור תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין  כמפורט בנספח "א".

  - סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסר ספק מוסכם ומוצהר כי המבקר לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי המבקר, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי המבקר ו/או עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

  - חוזה זה על נספחיו יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדין ע"י מורשי החתימה של המזמין.

  - כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר בתור מכתב רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

[שם ספק]	[שם צד א]

המבקר	 המזמין

אני הח"מ, ______________ עו"ד/ רו"ח מרח' __________ מאשר כי ה"ה __________ הם שחתמו בשם המבקר על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את המבקר לעניין זה.

תאריך :  _______________

חתימה וחותמת עו"ד/ רו"ח : ________________

נספח א'

טופס הזמנת עבודה

תאריך:_________________

הנדון: 	הזמנת עבודה מס' ________________

## בין

[צד א בחוזה]

(להלן: "המזמין")

מצד אחד;

## ל ב י ן

צדדים נוספים

(להלן: "המבקר")

מצד שני;

הואיל	ובין אפריקה ישראל מגורים בע"מ ושיכון ובינוי נדל"ן בע"מ לבין המבקר נחתם ביום [תאריך חתימת חוזה] חוזה מסגרת (להלן: "חוזה המסגרת") למתן שירותי המבקר כהגדרתם בנספח ב' בפרויקטים השונים של המזמין בהתאם לתנאי המסגרת הקבועים בחוזה המסגרת ובכפוף למשלוח הזמנת עבודה בכתב מאת המזמין למבקר;

לפיכך 	והמזמין מזמין בזה מאת המבקר שירותי המבקר כמפורט להלן:

1.1.	הגדרות:

"האתר": [שם אתר]

"הפרויקט": [שם הפרויקט]

"הרשות המקומית": [רשות מקומית]

"התכנית" או "המקרקעין": תכנית בנין עיר [שדה נוסף 2] על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ - [שדה נוסף 1].

המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן היועץ הינם בהתאם לתוכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. היועץ מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתוכניות הבינוי על תיקוניהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"חוזה הפיתוח": חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

"תיאור העבודה":  מבקר תכנון קונסטרוקציה

"לוח זמנים": מועדי ביצוע שירותי המבקר הינם כדלקמן: _______________

"שכר המבקר ": שכר המבקר בגין ביצוע שירותי המבקר על פי הזמנת עבודה זו במלואם ובמועדם בהתאם לתעריפים המפורטים בנספח ד' לחוזה המסגרת,

הינו:                                                       ₪.

הזמנה זו תהיה בתוקף רק עם המצאת אישור קיום ביטוחים (נספח ז' מתוך הסכם המסגרת).

2.8	"המנהל": [שדה נוסף 3] מחב' אפריקה ישראל מגורים בע"מ

3.2	בעלי המקצוע במשרד המבקר הם:

א.	ראש צוות: [שדה נוסף 4]

ב. 	מספר העובדים המקצועיים במשרד המבקר לצורך מתן שירותי המבקר ע"פ חוזה זה: [שדה נוסף 5]

3.4	המנהל הראשי במשרד המבקר הוא המהנדס: [שדה נוסף 6]

5.2	בכל שלבי תכנון הפרויקט יגיש המבקר :

א. דו"חות קבועים המפרטים כל בדיקה ותוצאותיה אשר עליהן הסתמך ונתן את חוות דעתו לרבות סכמות סטטיות המלובות בחישובים סטטיים  שהוא ו/או מתכן הקונסטרוקציה ביצעו

ב.  דו"ח מסכם שלב אשר מאשר כי התכנון הקונסטרוקטיבי באותו השלב תקין וכי ניתן להמשיך ולהתקדם לשלב הבא.

ג.   דוח סופי המאשר עבודת המבקר- יועץ הקונסטרוקציה , זאת  לאחר הערות המבקר ותיקונן עי המתכנן .

  - שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחידי המזמין הינו כדלקמן :

[אחוז השתתפות צד א]

[שם צד א]

_______________________

חתימה וחותמת המזמין

הרינו לאשר קבלת הזמנת עבודה מס' ___________________המפורטת לעיל, וכן הרינו מתחייבים לפעול בהתאם להוראות הסכם המסגרת בהתייחס להזמנת העבודה הנ"ל ובהתאם להוראות ולתנאים המופיעים בה.

בכבוד רב,

[שם ספק]

________________________

### חתימה וחותמת המבקר
נספח "ב''

## שרותי המבקר

- כללי:

  - שרותי המבקר יכללו:

בקרת תכנון קונסטרוקציה על שירותי מתכנן השלד שנבחר לתכנן את הפרויקט מטעם המזמין. הבקרה תעשה לכל הפרויקט על פי המפורט להלן לכל שלביו (החל מהתכנון הראשוני ועד סיום התכנון המפורט). עבודת הבקרה תסתיים עם סיום התכנון המפורט ולא תימשך במהלך הביצוע.

  - על המבקר לקבל אשור בכתב מאת המנהל לפני התחלת כל קטע וכל שלב ולפני כל שרות חלקי.

- הגדרות:

  - "המזמין" – אפריקה ישראל מגורים בע"מ.

  - "מתכנן" - מתכנן השלד שנחבר לתכנן את הפרויקט מטעם המזמין.

  - "המבקר"- ש. בן אברהם מהנדסים בע"מ.

- בקרת התכנון המוקדם

ה"מתכנן" יכין את הסכמות הסטטיות הראשונות מלוות בחישובים סטטיים ויעבירם לבקרת ה"מבקר". בשלב זה יקבע המתכנן את כל הרכיבים הקונסטרוקטיביים המרכיבים את המבנה (עמודים, קירות, גרעין, תקרות וכדומה), יתאם אותם עם האדריכל, המזמין, היועצים וניהול הפרויקט. החישובים הסטטיים שיכין המתכנן בשלב זה יראו את העברת כל הכוחות האנכיים והאופקיים הפועלים על הבניין דרך הרכיבים הקונסטרוקטיביים שנקבעו על ידו אל היסודות.

ה"מבקר" יבדוק:

- כל העומסים האנכיים והאופקיים ש"המתכנן" התייחס אליהם מתאימים לתקנים המחייבים לשם תכנון המבנה.

- החישובים הסטטיים שהכין ה"מתכנן" מראים על כך שהרכיבים הקונסטרוקטיביים שנקבעו בסכמות הסטטיות מסוגלים להעביר את העומסים האנכיים והאופקיים הפועלים על המבנה ליסודות המבנה.

- סכמת היסודות מתאימה לתכנון המבנה ולדוח מהנדס הביסוס.

ה"מבקר" בשלב זה לא יתערב בקביעת הסכמות הסטטיות, ולא יעסוק בבדיקת פתרונות כלכליים למבנה, ולא יציע פתרונות קונסטרוקטיביים חלופים משלו, אלא ייבדק אך ורק שהפתרונות ההנדסיים שקבע ה"מתכנן" מקנים יציבות מוחלטת למבנה, ואין בהם שגיאה שעלולה לגרם לכשל במבנה.

4.   בקרת התכנון הסופי

"המתכנן" בשלב זה ימשיך ויעבד את התכנון הראשוני, שכבר נבדק בשלב הקודם, יחד עם המזמין, האדריכל והיועצים. בשלב תכנון זה ה"מתכנן" יפנה את המבקר לשינויים שנעשו (אם נעשו) ברכיבים הקונסטרוקטיביים של המבנה שאושרו ע"י האחרון בשלב הקודם כדי שיבדוק אם אין שינויים אלו יכולים לגרום לכשל במבנה. אחת הדוגמאות לשינוי מעין זה: הגדלת פתחים בקירות גרעין בקומות התחתונות לפי בקשה האדריכל וצוות התכנון. ה"מבקר" יבדוק את ה"מתכנן" שאכן התחשב בהשפעת השינויים שנדרשו על התכנון הראשוני שאושר בשלב הראשון.

5.   בקרת התכנון המפורט

בשלב זה ה"מתכנן" יכין תכניות עבודה מפורטות לכל רכיבי השלד של המבנה. ה"מתכנן" יגיש למבקר תכניות עבודה מפורטות וחשוב סטטי מפורט. החישוב הסטטי יכיל סכמה סטטית, נתונים לחשוב הכוללים עומסים, ממדים של הרכיבים השונים, את תוצאות חישובי החוזק, הברזל הנדרש ברכיבים ואת כשרם של הרכיבים לעמוד בהעמסות הפועלות עליהם. תכניות העבודה המפורטות יכילו את כל הפרטים הנדרשים לבצוע השלד של המבנה ובהם הנתונים הגיאומטריים של רכיבי השלד, סידור הברזל בהם, הנחיות לביצוע וכיו'ב.

ה"מבקר" יבדוק את נכונות החישוב המוגש ואת התכניות לפרטיהן, ושכל הנדרש לביצוע המבנה אכן נמצא בתכניות. נקודות מיוחדות בבדיקה תהיינה של סידור ברזלי הזיון ברכיבי השלד ופרטי בניה נכונים.

את הבקרה על התכנון המפורט אפשר לבצע במועדים הבאים:

- כאשר כל התכנון המפורט הסתיים.

- בסיום התכנון המפורט של כל אחד מרכיבי הבניין.

רכיבי הבניין שיבדקו:

  - תקרות טיפוסיות (או כל תקרה אם הן אינן טיפוסיות)

  - גרעין לכל הקומות

  - עמודים לכל הקומות

  - קירות לכל הקומות

  - אלמנטים מיוחדים ככל ויהיו בפרויקט וחושבו ע"י מתכנן הקונס' .

  - תקרות מעבר אם ישנן

  - ממ"דים

  - מרתפים

  - יסודות

כמו כן, יבדוק ה"מבקר" את פרטי עיגון האבן אם הבניין מחופה באבן.

הבקרה בשלב זה של התכנון המפורט תהיה מדוקדקת ביותר כיוון שעל פי תכנון זה יבנה הבניין. הבקרה תהיה אך ורק לנכונות התכנון ולא תעסוק בהיבטים כלכליים או בחלופות שונות לתכנון. ה"מבקר" יתמקד בבדיקתו שאין טעויות תכנוניות העלולות לגרום לכשל של המבנה או רכיביו.

6.       אישור התכנון לביצוע

בדיקה ואישור סופי של התכנון המפורט לביצוע הכולל קבלת דו"ח סופי ומסכם המאשר

את עבודת  המתכנן בכל השלבים, בדיקה ואישור תיקון כל ההערות והדו"חות שהעביר

המבקר למתכנן.

7.    ככל והמזמין ינחה את המבקר לערוך סיור בדיקה באתר, מוסכם מראש כי בגין כל ביקור באתר, בדיקה והמצאת דו"ח ביקור באתר, ישולם למבקר שכר נוסף לאמור בחוזה בסה"כ של 1,200ש"ח בתוספת מע"מ.

- הערות כלליות הקשורות בבקרה:

- ייתכן ולצורך הבקרה יחליט ה"מבקר" שלא להסתפק בבדיקת החישובים של ה"מתכנן" ויכין חשובים מקבילים משלו.

- הבקרה תעסוק בממדים של רכיבי השלד הנובעים מחשובים סטטיים וחישובי חזק, אך לא תעסוק בבדיקת מדות גיאומטריות של המבנה המתוכנן והתאמתן לתוכניות האדריכליות ולתכניות היועצים השונים.

- הבקרה לא תעסוק בייעוץ ל"מתכנן" בכל הקשור לתכנון המבנה אלא אך ורק תבקר אותו.

- הבקרה לא תעסוק בתכנון כלכלי של המבנה.

נספח "ג''

לוח זמנים ושלבי עבודה

לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל.

המבקר ימסור את  כל המסמכים הרלוונטיים הקשורים לשירותי המבקר לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים ושירותי המבקר לא יחשבו כמושלמים עד לקבלת אישור המזמין.

העביר המזמין למבקר הערות או הנחיות נוספות לגבי המסמכים כאמור , יכין המבקר את החומרים תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא למבקר הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי החומרים שהוגשו לו ע"י המבקר בתוך 30 יום ממועד הגשתו למזמין.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת ההסכם יעביר המבקר לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.

## נספח "ד''

## שכר המבקר

- תמורת ביצוע מלוא שרותי המבקר, כמפורט בנספח ב', ישלם המזמין למבקר בשעורים כדלקמן:

  - סכום פאושלי קבוע ומוחלט של ______________________ש"ח,

(במילים: ____________________________________ ש"ח)  לפרויקט .

- הסכום המפורט בסעיף 1.1 לעיל יהיה צמוד ל[סוג מדד כותרת]
[מדד בגין/ידוע - כותרת] [מדד בסיס] (העומד על [נקודות מדד] נקודות)  עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.

3.	למען הסר ספק:

3.1	מובהר כי שכר המבקר ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת מספר היחידות בפרויקט, קצב הבניה, צורת ביצוע הבניה (קונבנציונלי ו/או טרומי ו/או מתועש) ו/או מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין וזאת בהתאם לסעיף 8 בחוזה.

3.3	שכר המבקר כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.

4.	בנוסף לכל תשלום ישולם למבקר מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י המבקר והמצאת כל אישור נוסף ע"פ דין.

- תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא שכל שירותי המבקר הכלולים בשכר המבקר הושלמו וכל המסמכים והתכניות נמסרו למזמין.

- ככל והמזמין ינחה את המבקר לערוך סיור בדיקה באתר, מוסכם מראש כי בגין כל ביקור באתר, בדיקה והמצאת דו"ח ביקור באתר, ישולם למבקר שכר נוסף לאמור בחוזה בסה"כ של 1,200ש"ח בתוספת מע"מ.

## נספח "ה''

## תשלומי שכר המבקר

- שכר המבקר ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי המבקר כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:

|  | 1.1 |
| --- | --- |
| לאחר גמר בקרת התכנון המוקדם (בהתאם למפורט בנספח ב' סעיף 3), חישובים סטאטיים אשר הוגשו לוועדה ע"י המתכנן כתנאי להיתר ותכניות למכרז , העברת חוו"ד ואישור התכנון במכתב למזמין הכולל דו"ח מסכם שלב, ואישור עבודות שלב זה ע"י המזמין............................................................ 33% | א |
| לאחר גמר התכנון הסופי וגמר התכנון המפורט (בהתאם למפורט בנספח ב' סעיף 4 ו 5), חישובי יציבות, אישור התכנון בכתב למזמין הכולל דו"ח מסכם שלב, וקבלת אישור עבודות שלב זה על ידי מזמין..........27% | ב |
| לאחר סיום בדיקת כל תכניות לביצוע לרבות חתכים , מבטים , פרטים וכיו"ב , העברת דו"ח מרכז ומסכם של כלל השלבים ובסופו אישור סופי של תכנון יועץ הקונס' וקבלת העבודות ע"י המזמין....................40% | ג |

- המבקר יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש.

4. 	המזמין ישלם את שכר המבקר תוך 60 יום מתאריך הגשת החשבון.

נספח "ו''

##### תאריך : [תאריך חתימת חוזה]

לכבוד

[צד א בחוזה]

א.נ.,

#### הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת  [שם ספק] / הפועל בשם חברת  [שם ספק] / המספק שירותים לחברת  [שם ספק] *,מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

- אני מועסק על ידי [שם ספק] , המבצעת עבורכם תכנון  מבקר תכנון קונסטרוקציה בפרויקט  [שם הפרויקט].

- ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל [שם ספק] עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:

"מידע חסוי"-	מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י  [שם ספק]  .

- אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.

- אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.

- הנני מאשר כי התחייבויותיי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,

_______________________

[שם ספק]

שם:____________

ת.ז:____________

כתובת:__________

*מחק את המיותר

##### נספח ז'- נספח ביטוח

- מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי חוזה זה או על פי דין, על היועץ לערוך ולקיים אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל על חשבון היועץ למשך כל תקופת השירותים, את הביטוחים המפורטים להלן:

  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק לגוף או לרכוש בגבול אחריות בסך של 2,000,000 ₪  למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בגין חבות שתוטל עליו עקב מעשי או מחדלי היועץ, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

  - ביטוח חבות מעבידים לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק גוף  או מחלה מקצועית שיגרמו לעובדיו עקב ותוך כדי עבודתם  בגבול אחריות בסך של 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו ככל שייחשב כמעביד של מי מעובדי היועץ.

  - ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי חבותו של היועץ על פי דין בשל מעשה או מחדל מקצועי של היועץ או של מי מטעמו בגבול אחריות בסך של 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח . הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו בגין מעשי ו/או מחדלי היועץ, וזאת מבלי לגרוע מהכיסוי הביטוחי בגין חבות היועץ לנזקי המזמין. הכיסוי הביטוח יחול על מקרי ביטוח אשר אירעו החל ממועד תחילת מתן השירותים לפחות, אף אם מועד זה חל לפני מועד תחילת הפוליסה.

- על ביטוחי היועץ  יחולו ההוראות הבאות:

  - חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי היועץ, אולם לא יהיה בכך  כדי לגרוע מזכויות המבטחים או מחובות המבוטח על פי הדין.

  - הביטוחים יכללו הוראה לפיה אי קיום תנאי פוליסות הביטוח על ידי היועץ בתום לב לא יפגע בזכויות המזמין מכוח ביטוחי היועץ.

- על אף האמור בסעיף 1 לעיל, מוסכם כי :

  - ככל ולא מועסקים עובדים על ידי היועץ, היועץ רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים. מוסכם כי המצאת אישור ביטוח חתום ע"י מבטחו של היועץ ללא ביטוח חבות מעבידים דינה כהצהרת היועץ כי אינו מעסיק עובדים. במידה ויגרם נזק לעובד של היועץ בעת שלא היה ביטוח חבות מעבידים בתוקף, ישפה היועץ את המזמין בגין חבות שתוטל עליו כמעביד (ככל שתוטל) עקב נזק כאמור בהתאם להיקף השיפוי שהמזמין היה יכול להיות זכאי לו מכוח ביטוח חבות מעבידים של היועץ אילו היה ליועץ ביטוח חבות מעבידים בתוקף.

  - ביטוח אחריות מקצועית יערך למשך כל תקופת מתן השירותים וכן למשך  3 שנים נוספות לאחר תום תקופת השירותים.

- היועץ יישא בתשלום הפרמיות עבור ביטוחי היועץ ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי פוליסות הביטוח הנ"ל.

- על היועץ להמציא למזמין טרם תחילת מתן השירותים וכתנאי לביצוע כל תשלום ע"ח התמורה, אישור עריכת ביטוח המסומן כנספח ז1 כשהוא חתום בידי מבטח היועץ. על היועץ להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, מדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף.

- גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ הינם דרישה מזערית, המוטלת על היועץ, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של היועץ לפי ההסכם ו/או על פי דין, ואין בה כדי לשחרר את היועץ ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין.

- יובהר כי אין בדרישות הביטוח המפורטות בנספח זה כדי לגרוע מאחריות היועץ לבחון את הסיכונים הכרוכים בפעילותו במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה, ולדאוג לקיומם של ביטוחים נאותים בשים לב להיקף ולמהות השירות.  ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לביטוחים, להיקפם , טיבם ולגבולות האחריות המפורטים בנספח זה.

- המזמין רשאי  לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי היועץ כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי היועץ להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה. מוצהר ומוסכם כי זכות המזמין לבדוק את אישור עריכת הביטוח  ולדרוש השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ או לגבי העדרם וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק  אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.

- היועץ פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין (לרבות את מנהל הפרויקט) ואת כל מי שהמזמין התחייב בכתב לשפותו טרם קרות הנזק,  מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי היועץ או מי מטעם היועץ לחצרי המזמין ו/או המשמש לצורך מתן השירותים ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

- מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ולעניין אחריות היועץ על פי הסכם זה ו/או על פי דין בקשר לשירותים הניתנים באמצעות קבלני משנה מטעמו, היה והשירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם.  מובהר בזה כי האחריות למתן השירותים מוטלת על היועץ במלואה, וזאת בין אם ניתנו במלואם או בחלקם ע"י קבלני משנה מטעמו.

- נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.

נספח "ז1'"

אישור על קיום ביטוחי המתכנן

| אישור קיום ביטוחים |  |  |  | תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. |  |  |  |  |
| מבקש האישור הראשי* | גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור* | המבוטח | אופי העסקה והעיסוק המבוטח* | מעמד מבקש האישור* |
| שם: אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או שותפויות בפרויקט | שם | שם | אופי העסקה: ☐נדל"ן ☒שירותים ☐אספקת מוצרים ☐אחר: ______ העיסוק המבוטח: | ☐משכיר ☐שוכר ☐זכיין ☐קבלני משנה ☐מזמין שירותים ☐מזמין מוצרים ☐אחר: ______ |
| ת.ז./ח.פ. 520034760 | ת.ז./ח.פ. | ת.ז./ח.פ. |  |  |
| מען | מען | מען |  |  |
|  | תיאור הקשר למבקש האישור הראשי: חברה אם ו/או בת ו/או אחות ו/או קשורה ו/או שלובה ו/או חלק מקבוצה. |  |  |  |

| כיסויים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח | מספר הפוליסה*** | נוסח ומהדורת הפוליסה*** | תאריך תחילה (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי) | תאריך סיום (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי) | גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח |  | השתתפות עצמית (אין חובה להציג נתון זה) | מטבע | כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים **** |
|  |  |  |  |  | לתקופה | למקרה* |  |  |  |
| צד ג' |  |  |  |  | 2,000,000 | 2,000,000 |  | ₪ | 321 328 309 315 307 302 |
| אחריות מעבידים |  |  |  |  | 20,000,000 | 20,000,000 |  | ₪ | 319 328 350 309 |
| אחריות מקצועית |  |  |  |  | 4,000,000 | 4,000,000 |  | ₪ | 321 328 327 332- 6 חודשים 303 301 |

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה)*:

38 84 86 040

ביטול/שינוי הפוליסה *

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור

המבטח:

* באישור ביטוח כללי ואישור על הסכמה לעריכת ביטוח ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

** שדות אלה יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד.

*** שדות אלה לא יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח.

**** יש לציין קוד כיסוי בהתאם לרשימה הסגורה המנויה בנספח ד' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. במקרה של קודי כיסוי הכוללים נתון הנדרש למלא, יש להציג בנוסף את המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה.

נספח "ח''

רשימת התכניות והמסמכים שעל המבקר לבדוק

למען הסר ספק יובהר כי מסמך זה מהווה השלמה לנספח ב' ובכל מקרה אינו גורע ממנו.

בקנ"מ שיקבע ע"י המזמין:

  - תקרות טיפוסיות (או כל תקרה אם הן אינן טיפוסיות)

  - גרעין לכל הקומות

  - חדרי מדרגות

  - עמודים לכל הקומות

  - קירות לכל הקומות

  - ממ"דים

  - קורות יסוד  ומסדים

  - תקרות מעבר אם ישנן

  - מרתפים

  - יסודות

  - אלמנטים שונים קונס בפרויקט

כמו כן, יבדוק ה"מבקר" את פרטי עיגון האבן ככל  וקיים חיפוי אבן חוץ .

כל המסמכים והתכניות יערכו בשפה העברית.

נספח "ט"

דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :

[צד א בחוזה]

(המזמין)

אני הח"מ [שם ספק] לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- [שם אתר] בקשר עם [תיאור עבודה], מאשר בזאת שהעבודות הנ"ל בוצעו והושלמו בהתאם להנחיותיי, לתכניותיי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

___________________

[שם ספק]

נספח "י"

דוגמא לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד	
[צד א בחוזה]

ג.א.נ.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של                  ש"ח (להלן:"היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר [שם אתר] עפ"י חוזה מיום  [תאריך חתימת חוזה] או עבור חלקן כמפורט להלן:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל.

עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונאית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום               לחודש                 לשנה _________

חתימה וחותמת המתכנן:

_______________________

[שם ספק]

אישור

אני הח"מ ____________________ עו"ד/רו"ח מאשר כי ה"ה _________________שחתימתם בצירוף חותמת _________________ (להלן:"החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך : _______   	חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח : _______________________